# Анализ показателей результативности муниципальной программы «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан муниципального образования Слюдянский район в перевозках" на 2014-2018гг.,

# достигнутых за 12 месяцев 2015 года

# (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Расчет показателя столбца 6 = столбец 5/столбец 4\*100% | 7 |
|  | | | Муниципальная программа «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан муниципального образования Слюдянский район в перевозках" на 2014-2018гг., | | | |
| 1. | Количество межпоселенческих автобусных маршрутов, в том числе социально-значимых маршрутов | Ед. | 8 2 | 8 2 | 100 |  |
| 2. | Количество поселений охваченных межпоселенческими автобусными маршрутами | Ед. | 6 | 6 | 100 |  |
| 3. | Численность населения, охваченного автобусной сетью межпоселенческих маршрутов | Ед. | 39 887 | 39321 | -1,42 |  |

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**«Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан

муниципального образования Слюдянский район в перевозках" на 2014-2018гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  .руб. | | Исполнено | | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
| п/п |
|  |
|  |  |  | план на год | факт | % |  | |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан муниципального образования Слюдянский район в перевозках на 2014-2018гг | Средства местного бюджета | 2180075,76 | 2180075,76 | 100,00 |  | |
| 1.1. | *Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребностей населения муниципального района в перевозках пассажиров, повышение качества перевозок пассажиров"* | Средства местного бюджета | 2180075,76 | 2180075,76 | 100,00 |  | |
| 1.1.1 | Субсидирование части затрат на приобретение автобусов вместимостью более 22 мест | Средства местного бюджета | 1850000,0 | 1850000,0 | 100,00 |  | |
| 1.1.2 | Субсидирование социально-значимых маршрутов пригородных маршрутов межпоселенческих перевозок пассажиров, не обеспечивающих безубыточную работу перевозчиков | Средства местного бюджета | 330075,76 | 330075,76 | 100,00 |  | |
| Итого по программе , в том числе: | |  | 2180075,76 | 2180075,76 | 100,00 |  | |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 |  |  | |
| бюджет Иркутской области | | | 0 | 0 |  |  | |
| бюджет Слюдянского района | | | 2180075,76 | 2180075,76 | 100,00 |  | |
| другие источники | | |  |  |  |  | |
| Справочно: капитальные расходы | | |  |  |  |  | |
| Справочно: капитальные расходы | | |  |  |  |  | |

**за 12 месяцев 2015 года**

(отчетный период)