Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский  район

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

Решение принято районной Думой 26 февраля 2015  г.

О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2014-2018 годы» в 2014 году.

Заслушав информацию вице-мэра, первого заместителя мэра муниципального образования Слюдянский район  Ю. Н. Азорина  о выполнении мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2014-2018 годы» в 2014 году, руководствуясь статьей 31,48 Устава муниципального образования Слюдянский район, зарегистрированного постановлением губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. № 330-П, регистрационный №14-3.

РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию о ходе выполнении мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2014-2018 годы»  в 2014 году принять к сведению (приложение №1).

Председатель  Думы   муниципального

образования Слюдянский район                                                                             А. Г. Чубаров

от  26 февраля 2015 г. № 14  VI -рд

Приложение № 1

к решению  Думы

муниципального образования

Слюдянский район

от 26 февраля 2015  г № 14 VI-рд

Информация

О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2014-2018 годы».

Постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район от 01.11.2013 года № 1709 утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2014 – 2018 годы»,  актуализированная постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район от 29.12.2014 года № 2248 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Слюдянский район «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2014 – 2018 годы».

Основная цель программы - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в  Слюдянском районе всем слоям населения независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка.

Достижение данной цели возможно посредством выполнения следующих задач:

1. максимальное удовлетворение потребности населения Слюдянского района  в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, снижение социальной напряженности в связи с неудовлетворенным спросом на их услуги;

2. улучшение условий пребывания детей в учреждениях образования и культуры;

3. проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов образования в Слюдянском районе;

4.   строительство, реконструкция, капитальный ремонт, а также благоустройство территории объектов культуры в Слюдянском районе;

5. строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта в Слюдянкском районе;

5. повышение социально-экономической эффективности функционирования системы образования и культуры.

6. проектирование, строительство и капитальный ремонт учреждений культуры в Слюдянском районе;

7. проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов дошкольного образования в Слюдянском районе.

Целевыми показателями муниципальной программы на 2014 год являлись:

- Приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста.

- Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. Слюдянка  (I, II этапы строительства).

- Подготовка межевого плана земельного участка расположенного по адресу: Иркутская обл, г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 31.

Предусмотренные средства для достижения 100% результатов целевых показателей на 2014 годы были освоены на 99,9 %, в размере 206 796 605,77 руб, в том числе из федерального бюджета 203 667 600,00 руб, из местного  бюджета 3 129 005,77 руб.  Данные денежные средства были направлены на исполнение следующий мероприятий:

- В 2014 году в соответствии с подпрограммой «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп,  была выделена  субсидия бюджету муниципального образования Слюдянский район на выполнение в рамках Подпрограммы основного мероприятия: «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, не относящихся к сельской местности», в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением Получателем средств полномочий по приобретению зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста, в соответствии с действующим законодательством, наполняемостью 110 мест в г. Слюдянка, наполняемостью 110 мест в п. Култук. Указанные объекты  были приобретены в собственность муниципального района путём заключения соответствующих контрактов. Финансовые затраты на исполнение данного мероприятия составили 204 691 940 руб, в том числе 203 667 600 из федерального бюджета.

- Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. Слюдянка, в рамках данного мероприятия были выполнены следующие работы:

- Устройство второго независимого источника электроснабжения – работы выполнены в полном объёме 326 072 руб.

- Технологическое присоединение энергопринимающих устройств спортивно-оздоровительного комплекса в г, Слюдянка – 1 500 783 руб. Оплата произведена в полном объёме.

- Подготовка межевого плана земельного участка расположенного по адресу: Иркутская обл, г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 31 на сумму 20 466 руб.

Выполнение вышеуказанных мероприятий в 2014 году позволило достигнуть следующих результатов:

- Реализовать мероприятия,  утверждённые и согласованные с Министерством образования Иркутской области «Дорожной карты», направленные на реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в части обеспечения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет, что привело к сокращению очерёдности в дошкольные образовательные учреждения на 280 мест, а так же создано дополнительно 74  рабочих места.

- Выполнение мероприятий по устройству второго независимого источника электроснабжения, а так же технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям позволило ввести в эксплуатацию объект.

В новом спортивном комплексе детско-юношеской спортивной школы г.Слюдянки есть большой игровой зал, где одновременно можно играть в баскетбол и волейбол, залы для занятий тяжелой атлетикой, настольным теннисом, тир, бильярдную, гимнастический и тренажерный залы. Предусмотрены раздевалки, кафе-столовая, медицинский пункт и другие помещения. Территория полностью благоустроена.

Спортивные площадки детско-юношеской спортивной школы отвечают всем федеральным требованиям и стандартам. Благодаря открытию школы мы можем проводить соревнования не только районного, областного уровней. На базе школы могут проходить учебно-тренировочные сборы по видам спорта баскетбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, мини-футбол, настольный теннис.

Вице-мер, первый заместитель мэра

муниципального образования Слюдянский район                                      Ю. Н. Азорин