# Отчет о реализации муниципальной программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании

# Слюдянский район на 2014-2019 гг.» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Расчет показателя столбца 6 = столбец 5/столбец 4\*100% | 7 |
| Муниципальная программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2019 гг.» | | | | | | |
| 1. | Приборы учета | шт | 1 | 105 551 | 100 | Планируемые показатели соответствуют фактическим |
| 2. | Обследование системы отопления бюджетных учреждений муниципальной собственности | ед. |  | - | - |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта системы отопления в бюджетных учреждениях муниципальной собственности | ед.. |  | - | - |
| 4. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации по ремонту системы отопления в бюджетных учреждениях муниципальной собственности | ед. |  | - | - |
| 5. | Государственная экспертиза по достоверности определения сметной стоимости работ по выборочному капитальному ремонту (замена заполнений оконных проёмов) в здании | ед. |  | - | - |
| 6 | Проведение энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в государственной собственности муниципальных образований Иркутской области (энергоаудит) | ед. |  | - | - |  |

# Анализ объема финансирования муниципальной программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2019 гг.» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  руб. | | Исполнено | | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
| план на год | факт | % |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Приборы учета | МБ | 105 551 | 105 551 | 100 | Теплосчетчик, установлен в КУМИ | |
| 2. | Обследование системы отопления бюджетных учреждений муниципальной собственности | МБ | 0 | - | - |  | |
| 3.. | Разработка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта системы отопления в бюджетных учреждениях муниципальной собственности | МБ | 0 | - | - |  | |
| 4. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации по ремонту системы отопления в бюджетных учреждениях муниципальной собственности | МБ | 0 | - | - |  | |
| 5.. | Государственная экспертиза по достоверности определения сметной стоимости работ по выборочному капитальному ремонту (замена заполнений оконных проёмов) в здании | МБ | 0 | - | - |  | |
| 6. | Проведение энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в государственной собственности муниципальных образований Иркутской области (энергоаудит) | МБ | 0 | - | - |  | |
| Итого по программе, в том числе: | |  | 105 551 | 105 551 | 100 |  | |
| федеральный бюджет | |  | 0 |  |  |  | |
| бюджет Иркутской области | | | 0 |  |  |  | |
| бюджет Слюдянского района | | | 105 551 | 105 551 | 100 |  | |
| другие источники | | | 0 |  |  |  | |
| Справочно: капитальные расходы | | | - |  |  |  | |
| 2. | и так далее но подпрограммам | |  |  |  |  | |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 105 551 | 105 551 | 100 |  | |
| федеральный бюджет | | | 0 |  |  |  | |
| бюджет Иркутской области | | | 0 |  |  |  | |
| бюджет Слюдянского района | | | 105 551 | 105 551 | 100 |  | |
| другие источники | | | 0 |  |  |  | |
| Справочно: капитальные расходы | | | - |  |  |  | |

# **Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Слюдянского района за 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) / показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в руб. | | | |
| план | факт | Отклонение | Исполнено | план | факт | Отклонение | Исполнено |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Расчет показателя столбца 6 = столбец 5 – столбец 4 | 7 | 8 | 9 | 10 Расчет показателя столбца 10 = столбец 9 – столбец 8 | 11 |
| Программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2019 гг.» | | | | | | | | | | |
| 1 | Приборы учета | Кол-во | 1 | 1 | 0 | 100 | 105 551,0 | 105 551,0 | 0 | 100 |
| 2 | Обследование системы отопления бюджетных учреждений муниципальной собственности | Кол-во | - | 0 | - |  | 0 | - | - |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта системы отопления в бюджетных учреждениях муниципальной собственности | шт. | - | 0 | - |  | 0 | - | - |  |
| 4 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации по ремонту системы отопления в бюджетных учреждениях муниципальной собственности | Кол-во | - | 0 | - |  | 0 | - | - |  |
| 5 | Государственная экспертиза по достоверности определения сметной стоимости работ по выборочному капитальному ремонту (замена заполнений оконных проёмов) в здании | щт | - | 0 | - |  | 0 | - | - |  |
| 6 | Проведение энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в государственной собственности муниципальных образований Иркутской области (энергоаудит) | Ед. | - | 0 | - |  | 0 | - | - |  |