АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

« 07 » марта 2018 года № 147

О проверке технической готовности к применению муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения муниципального образования  Слюдянский район об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2018 году

В целях определения технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения муниципального образования Слюдянский район об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2010 года № 55-пп «О системе оповещения и информирования населения иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 марта 2016 года № 43-1495-11,  во исполнение распоряжения заместителя Председателя Правительства Иркутской области В.И. Кондрашова от 26 февраля 2018 года № 13-рзп  «О проверке технической готовности к применению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и муниципальных систем оповещения населения в 2018 году», на основании статей 7, 24, 38, 47 Устава муниципального образования  Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного  постановлением  Губернатора Иркутской области №303-П  от 30 июня 2005 года,  регистрационный  №14-3:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проверке технической готовности к применению муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения муниципального образования Слюдянский район об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 2018 год (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (Приложение №1).

3. Утвердить план подготовки и проведения проверок технической готовности к применению муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения муниципального образования Слюдянский район об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в 2018 году (Приложение №2).

4. Поручить Комиссии:

4.1. провести проверку технической готовности к применению муниципальной системы оповещения и автоматизированной системы централизованного оповещения  гражданской обороны и информирования населения по плану, утвержденному в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;

4.2. обеспечить информирование населения в средствах массовой информации муниципального района о предстоящих проверках местных систем оповещения (при проверке с запуском электросирен ГО);

4.3. по результатам проверок системы оповещения представлять акт на утверждение мэру муниципального образования Слюдянский район. Один экземпляр акта направлять в Главное управление МЧС России по Иркутской области не позднее 5 дней после даты проведения проверки.

5. Рекомендовать главам сельских поселений образовать комиссии в соответствии с пунктом 1 для проверок технических средств оповещения населения в соответствии с планом, утверждённым пунктом 3 настоящего постановления.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Слюдянский район http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные правовые акты».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования

Слюдянский район                                                                                                А.Г. Шульц

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования Слюдянский район

« 07 » марта 2018 года № 147

Состав комиссии

по проверке технической готовности к применению муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения муниципального образования Слюдянский район об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 2018 год

| Основной состав Комиссии |
| --- |
| Председатель комиссии | Голованова Татьяна Анатольевна | И.о. начальника Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации муниципального образования Слюдянский район |
| Члены комиссии: | Симоненко Евгений Алексеевич | Начальник Слюдянского линейно-технического цеха Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» |
|  | Сенько Владимир Васильевич | Инженер I категории отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО, ЧС и МР администрации муниципального района |
|  | Шевцов Вадим Викторович | Начальник универсального технического участка г. Байкальск Слюдянского линейно-технического цеха ПАО «Ростелеком» |
|  | Торговцев Анатолий Иванович | Главный специалист по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и общим вопросам администрации Байкальского городского поселения |
|  | Рудакова Татьяна Григорьевна | Ведущий специалист отдела по организационной работе, кадровой политике и ведению архива администрации Слюдянского городского поселения |
|  | Лой Антон Анатольевич | Главный специалист отдела исполнения вопросов местного значения администрации Култукского городского поселения |
| Резервный состав Комиссии |
| Председатель комиссии | Креленко Надежда Владимировна | Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС Управления по делам ГО, ЧС и МР администрации муниципального района |
| Члены комиссии: | Ушаков Андрей Анатольевич | Инженер линейных сооружений Слюдянского линейно-технического цеха Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» |
|  | Кузнецова Светлана Васильевна | Инженер электросвязи универсального технического участка г. Байкальск Слюдянского линейно-технического цеха ПАО «Ростелеком» |
|  | Гончаров Иван Анатольевич | И.о. заместителя главы администрации Байкальского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству |
|  | Базаржинова Елена Борисовна | Заведующая отделом по организационной работе, кадровой политике и ведению архива администрации Слюдянского городского поселения |
|  | Ковалёв Олег Анатольевич | Заместитель главы администрации Култукского городского поселения |

И.о. начальника Управления по делам ГО, ЧС и МР

администрации муниципального района 	                                                         Т.А. Голованова

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования Слюдянский район

« 07 » марта 2018 года № 147

План

подготовки и проведения проверок технической готовности к применению муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения муниципального образования Слюдянский район об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в 2018 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Дата проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1. | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее - МАСЦО ГО) в соответствии с договором на эксплуатационно-техническое обслуживание МАСЦО ГО и контрактом на предоставление каналов, линий управления электросиренами ГО | За неделю до начала проверки | Инженер первой категории отдела по делам ГО и ЧС Управления по делам ГО, ЧС и МР администрации муниципального района. Специалисты Слюдянского ЛТЦ Иркутского филиала ПАО «Ростелеком». |
| 2. | Образование комиссии для проверки МАСЦО ГО | До 07.03.2018 | Председатель Комиссии |
| 3. | Инструктаж членов комиссии для проверки технической готовности к применению МАСЦО ГО | За два дня до начала проверки | Председатель комиссии. Инженер первой категории отдела по делам ГО и ЧС Управления по делам ГО, ЧС и МР администрации муниципального района. |
| Основной этап |
| 4. | Проверка состояния готовности средств оповещения, линий управления, наличия эксплуатационно-технической документации на МАСЦО ГО в составе: инструкции персоналу, схема организации оповещения, списки на оповещение, формуляры, журнал проверок исправности электросирен ГО, графики проверок, сверка учёта установленных и работоспособных электросирен ГО (громкоговорителей) | 07.03.2018 21.06.2018 20.09.2018 06.12.2018 | Комиссия по проверке муниципальной системы оповещения |
| 5. | Проверка готовности сил и средств провайдера связи Слюдянского ЛТЦ Иркутского филиала ПАО «Ростелеком», автомобильного транспорта ОМВД России по Слюдянскому району, задействованного для информирования с использованием подвижных сигнальных громкоговорящих устройств (далее - СГУ) согласно утверждённым в установленном порядке схемам информирования в районе | 07.03.2018 21.06.2018 20.09.2018 06.12.2018 | Комиссия по проверке муниципальной системы оповещения |
| 6. | Проверка готовности старших оперативных дежурных ЕДДС к приёму, обработке и доведению сигналов до должностных лиц органов местного самоуправления муниципального района и населения | 07.03.2018 21.06.2018 20.09.2018 06.12.2018 | Комиссия по проверке муниципальной системы оповещения |
| 7. | Приём речевого сигнала «Техническая проверка» в ЕДДС муниципального района | 12.03.2018 10.00 - 10.02 ч. 22.06.2018* 10.00 - 10.02 ч 21.09.2018* 10.00 - 10.02 ч 07.12.2018* 10.00 - 10.02 ч | Старший оперативный дежурный ЕДДС муниципального района *в указанные даты запуск оконечных устройств оповещения не производится |
| 8. | Передача управляющего сигнала на включение электросирен ГО по сигналу «Внимание всем» | 12.03.2018 10.25 - 10.30 ч. | Оперативный дежурный ОГКУ «Центр ГО и ЧС» Старший оперативный дежурный ЕДДС МО Слюдянский район |
| 13. | Проверка готовности к применению муниципальной системы оповещения к автономному запуску с передачей управляющих сигналов на включение электросирен ГО | 12.03.2018 10.40 - 11.00 ч. | Старший оперативный дежурный ЕДДС муниципального района, Инженер первой категории отдела по делам ГО и ЧС |
| 14. | Проведение оповещения руководящего состава ГО муниципального района с использованием автоматизированной системы оповещения АСО «Рупор» | 12.03.2018 11.00 - 11.15 ч. 22.06.2018 10.35 - 10.40 ч. 21.09.2018 10.35 - 10.40 ч. 07.12.2018 10.35 - 10.40 ч. | Старший оперативный дежурный ЕДДС МО Слюдянский район |
| 15. | Приём речевого сигнала «Техническая проверка завершена» в ЕДДС муниципального района | 12.03.2018 11.30 ч. 22.06.2018 10.45 ч. 21.09.2018 10.45 ч. 07.12.2018 10.45 ч. | Старший оперативный дежурный ЕДДС МО Слюдянский район |
| Заключительный этап |
| 16. | Приведение аппаратуры оповещения в исходное состояние на узлах г. Байкальск, г. Слюдянка, р.п. Култук и в ЕДДС | 12.03.2018 11.40 - 15.00 ч. 22.06.2018 10.50 - 12.00 ч. 21.09.2018 10.50 - 12.00 ч. 07.12.2018 10.50 - 12.00 ч. | Инженер первой категории отдела по делам ГО и ЧС Управления по делам ГО, ЧС и МР администрации муниципального района |
| 17. | Подведение итогов работы комиссии муниципального образования Слюдянский район, оформление акта состояния муниципальной системы оповещения | В течение двух дней после окончания проверки | Председатель комиссии |

Примечание:

При передаче речевых коротких сигналов на оконечные устройства СЗО-2 П-166М городов Слюдянка, Байкальск, р.п. Култук обеспечить обратный контроль на местах, в режиме реального времени. Время указанное в Плане везде иркутское.

И.о. начальника Управления по делам ГО, ЧС и МР

муниципального образования Слюдянский район                                           Т.А. Голованова