

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

г. Слюдянка

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| «Об утверждении муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы» |

В целях реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Слюдянский район на период до 2030 года, поддержания материально-технической базы объектов образования и культуры в муниципальном образовании Слюдянский район, руководствуясь статьями 15,17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, статьями 24, 47 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г № 303-П, регистрационный № 14-3,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Слюдянский район № 1708 от 01.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2014 – 2020 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района [www.sludyanka.ru](http://www.sludyanka.ru) в разделе «Муниципальные программы».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра муниципального образования Слюдянский район Азорина Ю.Н.

**Мэр муниципального образования**

**Слюдянский район А.Г. Шульц**

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования Слюдянский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН»**

**на 2019 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Слюдянский район  МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Цель программы:  1.Энергосбережение в муниципальных учреждениях | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Задача программы:  1.Снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды и сокращение потерь энергоресурсов; | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа разработана на 2019 – 2024 гг. | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Экономия потребляемых ресурсов (тепловая энергия, электричество, вода), % | | | | | |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрена | | | | | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Год | Сумма затрат (всего),тыс.руб. | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет тыс.руб. | Областной бюджет тыс.руб. | Местный бюджет тыс.руб. | Иные источники тыс.руб. |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Экономия потребляемых ресурсов (тепловая энергия, электричество, вода) к 2024 году составит 10 %. | | | | | |

РАЗДЕЛ 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из основных угроз социально-экономическому развитию муниципального образования Слюдянский район становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования, и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Для муниципального образования Слюдянский район характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

•    высокая стоимость энергоресурсов;

•    высокие потери энергоресурсов;

•    высокие удельные затраты энергоресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами: комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий. необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития района., необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.

РАЗДЕЛ 2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель программы:

1.Энергосбережение в муниципальных учреждениях

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1.Снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды и сокращение потерь энергоресурсов;

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться в период 2019 -2024 гг.

Реализация программы включает в себя: организацию постоянного мониторинга муниципальных зданий по энергопотреблению и энергосбережению; оборудование муниципальных зданий приборами учета энергоресурсов.

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Экономия потребляемых ресурсов (тепловая энергия, электричество, вода), %

На территории муниципального образования Слюдянский район расположено 34 объекта социальной сферы (образования, здравоохранения, социальной защиты населения).

На объектах социальной сферы муниципального образования Слюдянский район в период с 2019-2024 год необходимо установить 6 приборов учета потребления коммунальных услуг, а также произвести поверку одного прибора учета.

Целью данного программного мероприятия является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения годового потребления электроэнергии, тепловой энергии и воды при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Цели и задачи муниципальной программы достигаются за счёт исполнения мероприятий согласно приложению № 2.

РАЗДЕЛ 3.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы выделение подпрограмм не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4.

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, операционные, техногенные, экологические.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных с капитальным ремонтом объектов. Макроэкономические риски могут повлечь изменения стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муниципальной программы, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Операционные риски связаны также с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных участников ее реализации (например, в результате недостаточной квалификации участников), неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данные риски обусловлены большим количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, некоммерческих и коммерческих организаций.

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования государственной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в пользу других направлений развития региона и переориентации на ликвидацию последствий катастроф.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности субъектов, участвующих в реализации программы

РАЗДЕЛ 5.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Слюдянский район на плановый период. Финансовое обеспечение программы согласно приложениям № 2 и № 3.

РАЗДЕЛ 6.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации программы, согласно Приложению №1 планируется достижение следующих результатов (ожидаемый результат):

1. Экономия потребляемых ресурсов (тепловая энергия, электричество, вода) к 2024 году составит 10 %.

Также реализация мероприятий программы позволит достичь таких результатов, как:

1. Доля организаций муниципальной бюджетной сферы, оснащенных приборами учета, к 2024 году составит 100%;
2. Количество установленных приборов учета за период с 2019-2024 годы составит 6 ед.;
3. Количество поверенных приборов учета за период с 2019-2024 годы составит 1 ед.

**Вице-мэр, первый заместитель мэра**

**муниципального образования Слюдянский район Ю.Н. Азорин**

Приложение 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании

Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы

**Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы**

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт 2017 | Оценка 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Целевые показатели муниципальной программы**  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район»  на 2019 – 2024 годы | | | | | | | | | | |
| 1 | Экономия потребляемых ресурсов (тепловая энергия, электричество, вода) | % | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Целевые показатели мероприятий муниципальной программы**  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район»  на 2019 – 2024 годы | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество установленных приборов учета | ед. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3.1 | [МБУДО ДШИ г. Слюдянки](https://dper.gisee.ru/companies/62/1862/), установка прибора учета | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | МБУДО ДШИ г. Байкальск, установка прибора учета | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | МБУДО ДДТ г. Слюдянки, установка прибора учета | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.4 | МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района", установка прибора учета | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 2 р.п. Култук" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Количество поверенных приборов учета | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.1 | Администрация МО Слюдянский район, поверка прибора учета | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

**Начальник отдела инфраструктурного развития**

**администрации муниципального образования Слюдянский район Е.В. Бондарь**

Приложение 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании

Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район»**

**на 2019 – 2024 годы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы (руб.), годы | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | всего |
| **Программа**  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район»  на 2019 – 2024 годы | **всего, в том числе** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **Ответственный исполнитель:**  Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **Участник 1:**  Администрация муниципального образования Слюдянский район | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **Участник 2:**  МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **Мероприятия** | в том числе |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **1. Установка приборов учета** | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1 [МБУДО ДШИ г. Слюдянки](https://dper.gisee.ru/companies/62/1862/), установка прибора учета | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 МБУДО ДШИ г. Байкальск, установка прибора учета | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 МБУДО ДДТ г. Слюдянки, установка прибора учета | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района", установка прибора учета | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 2 р.п. Култук" | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **2.Поверка приборов учета** | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Администрация МО Слюдянский район, поверка прибора учета | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

**Начальник отдела инфраструктурного развития**

**администрации муниципального образования Слюдянский район Е.В. Бондарь**

**Начальник отдела учёта и расчётов, главный бухгалтер**

**администрации муниципального образования Слюдянский район Е.Д. Ерженина**

Приложение 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании

Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район»**

**на 2019 – 2024 годы**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители участники, исполнители мероприятий** | **Источники финансирования** | руб. | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район»**  **на 2019 – 2024 годы** | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Установка приборов учета | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 [МБУДО ДШИ г. Слюдянки](https://dper.gisee.ru/companies/62/1862/), установка прибора учета | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 МБУДО ДШИ г. Байкальск, установка прибора учета | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 МБУДО ДДТ г. Слюдянки, установка прибора учета | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района", установка прибора учета | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 2 р.п. Култук", установка прибора учета | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Поверка приборов учета | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Администрация МО Слюдянский район, поверка прибора учета | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре МО Слюдянский район» | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |

**Начальник отдела инфраструктурного развития**

**администрации муниципального образования Слюдянский район Е.В. Бондарь**

**Начальник отдела учёта и расчётов, главный бухгалтер**

**администрации муниципального образования Слюдянский район Е.Д. Ерженина**