Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

Решение принято районной Думой 29 ноября  2018 г.

О выполнении мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов.

Заслушав информацию вице-мэра, первого заместителя мэра муниципального образования Слюдянский район  Ю.Н. Азорина о выполнении мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов, в соответствии со статьями 31,48 Устава муниципального образования Слюдянский район, зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. № 330-П, регистрационный №14-3.

РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

Информацию о выполнении мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов принять к сведению (приложение №1).

Председатель Думы  муниципального

образования Слюдянский район								А.В. Зарубина

от 29 ноября 2018 г. № 71 – VI рд

Приложение к решению Думы

муниципального образования

Слюдянский район

от «29» ноября 2018  г № 71 – VI рд

Информация

О подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного  сезона 2018-2019 годов.

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному  сезону 2018-2019г. объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городских и сельских поселений, администрацией муниципального образования Слюдянский район издано постановление администрации муниципального образования Слюдянский район  № 323 от 16.05.2018 года  «Об оперативном штабе по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципального образования Слюдянский район к отопительному сезону 2018-2019 годов и по контролю за прохождением отопительного сезона 2018-2019 годов в муниципальном образовании Слюдянский район». Данным постановлением создан оперативный штаб, в состав которого входят  главы поселений и руководители энергоснабжающих и эксплуатирующих  организаций жилищно-коммунального комплекса, а так же утверждён график работы штаба.

Руководителями эксплуатирующих организаций созданы аварийно-восстановительные бригады (АВБ) в жилищно-коммунальной отрасли, так же разработаны документы для обеспечения деятельности АВБ:

- Приказ по предприятию (организации) о создании АВБ.

- Схема оповещения личного состава аварийно-восстановительной бригады при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах; наличие средств оповещения, управления и связи для доведения задач до исполнения. Состав АВБ уточняется регулярно. Все специалисты бригады должны быть аттестованы и иметь допуск к проведению работ по своей специальности.

- Схема организаций взаимодействия при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах.

- План приведения аварийно-восстановительной бригады в готовность для выполнения задач по ликвидации последствий аварийных (чрезвычайных) ситуаций на обслуживаемых объектах и сетях предприятия.

- План  действий аварийно-восстановительной бригады по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и сетях предприятия.

- Договоры с предприятиями и организациями на предмет привлечения дополнительного оборудования, техники и отсутствующих на предприятии специалистов или рабочих дефицитных специальностей для проведения аварийно-восстановительных работ на аварийных объектах.

- Перечень аварийного (резервного) запаса оборудования и материалов. Инструкции по охране труда при проведении аварийно-восстановительных работ.

- Приказ руководителя предприятия об утверждении номенклатуры и нормы аварийного запаса материально-технических ресурсов.

- Определен порядок и организована работа по его созданию, учёту, хранению выдаче и пополнению материально-технических ресурсов.

- Техника, имущество и оборудование закреплено за ответственными должностными лицами.

- Разработаны и утверждены регламенты по устранению аварий и аварийных ситуаций.

На территориях всех муниципальных образований Слюдянского района разработаны и утверждены схемы взаимодействия администраций муниципальных образований, предприятий и управляющих компаний по ликвидации предаварийных или аварийных ситуаций техногенного или природного характера, возникших на объектах электроэнергетики, ЖКХ и социальной сферы, независимо от форм собственности, устанавливающие порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, управляющих компаний по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, ремонтных, транспортных предприятий и потребителей коммунальных услуг.

На территории Слюдянского района создана единая диспетчерская служба (ЕДДС) которая осуществляет сбор, обработку и обмен информацией на соответствующих территориях и представление информации через ОГУ АОДС ЖКХ Иркутской области в Правительство Иркутской области.

На территории муниципальных образований согласно разработанных и утверждённых схем теплоснабжения едиными теплоснабжающими организациями признаны:

- На территории Байкальского муниципального образования (городское поселение) теплоснабжающей организацией является -  ООО «Теплоснабжение», теплосетевой организацией является – ОАО «Управление жилищно-коммунальными системами».

- На территории Слюдянского муниципального образования (городское поселение)   теплоснабжающей и теплосетевой организацией является ООО «Управление коммунальными системами».

- На территории Култукского муниципального образования (городское поселение)   теплоснабжающей и теплосетевой организацией является ООО «Комплекс коммунальных систем».

- На территории Утуликского муниципального образования (сельское поселение) теплоснабжающей и теплосетевой организацией является – ООО «Управление жилищно-коммунальными системами».

- На территории Портбайкальского муниципального образования (сельское поселение) теплоснабжающей и теплосетевой организацией является – ООО «Кровтекс».

С целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального образования Слюдянский район администрацией муниципального района разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты:

- Постановление администрации муниципального образования Слюдянский район от 16.05.2018 года №  323 «Об оперативном штабе муниципального района  по подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципального образования Слюдянский район к отопительному сезону 2018-2019  гг.,   и по контролю за прохождением отопительного сезона 2018-2019 гг., в муниципальном образовании Слюдянский район»;

- Распоряжение администрации муниципального образования Слюдянский район от 16.05.2018 года № 100-р «О создании комиссии по оценке готовности теплоисточников социальной сферы муниципального образования Слюдянский район  к прохождению отопительного сезона 2018-2019 гг»;

- Постановление администрации муниципального образования Слюдянский район от 16.05.2018 года № 321 «О создании комиссии по оценке готовности городских и сельских поселений муниципального образования Слюдянский район к прохождению отопительного сезона 2018-2019 гг»;

- Постановление администрации муниципального образования Слюдянский район от 16.05.2018 года № 325 «О создании комиссии  по оценке готовности объектов социальной сферы муниципального образования Слюдянский район к прохождению отопительного сезона 2018-2019 гг»;

- Постановление администрации муниципального образования Слюдянский район  от 16.05.2018 года № 320 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования Слюдянский район»;

- Распоряжение администрации муниципального образования Слюдянский район от 16.05.2018 года № 324 «О создании состава комиссии по приёмке гидравлических испытаний и промывки внутренних трубопроводов отопления учреждений социальной сферы муниципального образования Слюдянский район»;

- Постановление администрации муниципального образования Слюдянский район от 16.05.2018 года № 322 «Об утверждении порядка ликвидации авариных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом  взаимодействия  тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а так же органов местного самоуправления мунициппального образования Слюдянский район»,

- Постановление администрации муниципального образования Слюдянский район от 16.05.2018 года № 316 «Об утверждении механизма оперативно-диспетчерского управления в системах теплоснабжения городских и сельских поселений муниципального образования Слюдянский район»,

- Постановление администрации муниципального образования Слюдянский район от 16.05.2018 года № 314 «Об утверждении порядка  мониторинга состояния систем теплоснабжения городских и сельских поселений муниципального образования Слюдянский район».

По объектам социальной сферы муниципального образования Слюдянский район из 41 учреждения получен 41 паспорт готовности к прохождению отопительного сезона 2018-2019 гг, а так же на 1-н индивидуальный теплоисточник объекта социальный сферы.

Паспорта готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг., получены следующими муниципальными образованиями:

Слюдянское муниципальное образование:

Получен паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019г. №026/3433/2018/П выданный Енисейским управлением Ростехнадзора на основании акта проверки готовности к отопительному периоду от 12.10.2018г. №050/3433/2018.

Култукское муниципальное образование:

Получен паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019г. №045/3582/2018/П выданный Енисейским управлением Ростехнадзора на основании акта проверки готовности к отопительному периоду от 16.10.2018г. №075/3582/2018.

Слюдянский район:

Получен акт проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019г. №219/4094/2018 от 7 ноября 2018г. выданный Енисейским управлением Ростехнадзора о готовности муниципального образования Слюдянский район в части Утуликского и Портбайкальского муниципального образования.

Паспорт готовности не получен:

Байкальское муниципальное образование:

Получен акт не готовности к отопительному периоду 2018-2019г. выданный Енисейским управлением Ростехнадзора.

Начиная с 2007 года на территории Слюдянского района сформирован и реализуется системный подход при решении задач повышения надежности и эффективности функционирования систем теплоснабжения городов и населенных пунктов. Такой подход органично сочетается с принципами, заложенными в подпрограмму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры".

Несмотря на уже выполненные проекты, из-за недостатка финансовых средств и сложности поставленных технических и организационных задач полученный в ходе реализации областных государственных целевых программ эффект невозможно охарактеризовать как максимально достижимый. Такая ситуация обусловлена несколькими факторами.

В первую очередь, следует отметить, что к началу действия программ, в 2007 году, износ объектов коммунальной теплоэнергетики Слюдянского района достиг 65 - 75%, а для некоторых территорий этот показатель превысил 75 - 80%.  До 60 - 65% основного котельного оборудования, которым были оснащены теплоисточники малой и средней мощности, изготовлено кустарным способом, что не отвечало требованиям экономичности и энергоэффективности и нуждалось в замене. Кроме того, в условиях глубокого системного кризиса в жилищно-коммунальном хозяйстве к управлению объектами коммунальной теплоэнергетики и инженерной инфраструктуры городов и населенных пунктов привлекались люди, не имеющие специального образования и достаточного опыта работы. То есть стартовые условия для начала действия первого этапа программы были крайне сложными.

Реализация в течение 10-ти  лет системных подходов по модернизации и реформированию коммунальной теплоэнергетики Слюдянского района позволила достичь главного результата - повышения надежности функционирования объектов коммунальной теплоэнергетики и улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Однако нельзя сказать, что были достигнуты какие-либо существенные и широкомасштабные результаты в решении проблемы экономической стабилизации отрасли, то есть можно констатировать, что программно-целевыми методами решались текущие проблемы эксплуатации.

В целом в рамках подготовки к прохождению отопительного сезона 2018-2019 гг на территории Слюдянского МО было подготовлено:

| № п/п | показатель | Ед. из. | всего | Задание по подготовке | Факт, выполнения | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | шт | 6741 | 863 | 863 | 100 |
| 2 | Котельные | шт | 21 | 21 | 21 | 100 |
| 3 | Тепловые сети | км | 110,851 | 110,851 | 110,851 | 100 |
| 4 | Ветхие тепловые сети | км | 71,987 | 0,49 | 0,49 | 100 |
| 5 | Центральные тепловые пункты | шт | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 6 | Водозаборы | шт | 13 | 13 | 13 | 100 |
| 7 | Насосные станции водопровода | шт | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 8 | Водопроводные сети | км | 115,617 | 115,617 | 115,617 | 100 |
| 9 | Ветхие водопроводные сети | км | 77,643 | 0,140 | 0,140 | 100 |
| 10 | Канализационные насосные станции | шт | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 11 | Очистные сооружения канализации | шт | 5 | 5 | 5 | 100 |
| 12 | Канализационные сети | км | 106,477 | 106,477 | 106,477 | 100 |
| 13 | Ветхие канализационные сети | км | 59,847 | 0,490 | 0,490 | 100 |
| 14 | Электрические сети | км | 643,56 | 643,56 | 643,56 | 100 |
| 15 | Ветхие электрические сети | км | 304,89 | 3 | 3 | 100 |
| 16 | Трансформаторные подстанции | шт | 209 | 209 | 209 | 100 |
| 17 | Спец машины | шт | 29 | 29 | 29 | 100 |

В рамках программных  мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, на 2018 года выделена  субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий:

Байкальское МО  -  50 000  тыс. руб.

Култукское МО – 4 600 тыс. руб.

Слюдянское МО – 5 000 тыс. руб.

Итого средства областного бюджета: 59 600 тыс. руб.

Денежные средства, предусмотренные местным бюджетом, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры,  находящихся в муниципальной собственности:

Байкальское МО -  1020,41  тыс. руб.

Култукское МО – 98 тыс. руб.

Слюдянское МО – 555,6 тыс. руб.

Байкальское муниципальное образование:

Необходимость проведения ремонта  ТЭЦ г. Байкальска имеет своей целью повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами,  предотвращению аварийных ситуаций и возникновению ЧС. Оборудование ТЭЦ г. Байкальска находится в состоянии, близком к предельному и требует значительных ежегодных затрат на его восстановление. Необходимо отметить, что для надежного прохождения ОЗП на ТЭЦ должны находиться в работоспособном состоянии 3 котлоагрегата (1 котлоагрегат − в работе, 2 − в резерве).

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Байкальского муниципального образования на 2014-2020 годы» и освоения областных средств, выделенных на подготовку к отопительному периоду 2018-2019г. проведены открытые конкурсы по отбору подрядных организации по выполнению первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону ТЭЦ г. Байкальска.

В результате заключено 3 муниципальных контракта:

- Первоочередные мероприятия по подготовке к отопительному сезону ТЭЦ г. Байкальска (приобретение насоса ПЭ 160-140 на раме с электродвигателем 4АЗМ 1000/6000 (1000кВт/3000об.мин.6000В), насоса 1Д800-56(а) на раме с эл. двигателем 5АМН (5АН или АИР) 280С4-132квт) (конт. № 5) на сумму 4519,947 тыс. рублей с ООО «Торгово- промышленная компания Алтайгидромаш», на текущую дату выполнено 80%.

- Первоочередные мероприятия по подготовке к отопительному сезону ТЭЦ г. Байкальска (установка электрохимического оборудования на котельные агрегаты БКЗ-160-100 ТЭЦ г. Байкальска) (конт. № 8) на сумму 22 656,000 тыс. рублей с АО "Сибтехэнерго", на текущую дату выполнено 100%.

Первоочередные мероприятия по подготовке к отопительному сезону ТЭЦ г. Байкальска (ремонт оборудования ТЭЦ г. Байкальска) (конт. № 7) на сумму 23 844,463 тыс. рублей с ООО "Базальт", на текущую дату выполнено 100%.

Слюдянское муниципальное образование:

С целью реализации первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, администрацией Слюдянского городского поселения объявлены запланированные закупки, определены подрядчики. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг. указаны в таблице №1:

Таблица №1

| №№ | Населенный пункт, наименование мероприятий | Всего рублей (по контрактам) | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Ремонт кровли здания котельной "Центральная" | 1 810,57963 | 1 629,52036 | 181,05927 |
| 2 | Замена водогрейного котла №4 КВм-1,25 в котельной "Стройка" | 643,18201 | 578,86335 | 64,31866 |
| 3 | Замена сетей холодного водоснабжения м-на Квартал от стадиона «Перевал» от дома №8 по ул. Амбулаторная до дома №49 по Куприна, до водопроводного колодца по ул. Перевальская | 1 844,59991 | 1 660,13859 | 184,46132 |
| 4 | Замена труб сети наружной канализации по ул. Амбулаторная от дома №10 до дома №8 г. Слюдянка | 745,67145 | 671,10377 | 74,56768 |
| 5 | Поставка рабочего колеса для дымососа ДН17Х на котельную "Центральная" г. Слюдянка | 128,78856 | 115,90956 | 12,879 |
| 6 | Поставка центробежных насосов | 382,73844 | 344,46437 | 38,27407 |

Култукское муниципальное образование:

В рамках исполнения плана мероприятий при подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг. по областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  иркутской области в 2014-2020 гг» в Култукском МО были выполнены следующие работы:

Капитальный ремонт теплосети участка кот. «Куба» МДОУ №2 в р.п. Култук на сумму 447,615 тыс. рублей.

Замена котла №1 на котельной пос. жд. ст. Ангасолка на сумму 2010,969 тыс. рублей.

Замена канализационной сети по ул. Депутатская, д. 5а в р.п. Култук на сумму 103,521 тыс. рублей.

Приобретение котла на котельную «Куба» в р.п. Култук на сумму 395,000 тыс. рублей.

Отказались от финансирования мероприятия – монтаж станции электрохимзащиты пос. жд. ст. Ангасолка в связи с задержкой экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости.

Вице-мэр, первый заместитель мэра

МО  Слюдянский  район	           Ю.Н. Азорин