РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

Администрация Портбайкальского муниципального образования

п. Байкал

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04 » апреля 2019 г. № 17

«Об утверждении плана мероприятий  по

повышению надёжности систем  теплоснабжения

Портбайкальского муниципального образования»

В соответствии с Распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 25.12.2018 г. № 439-мр «О разделении систем теплоснабжения поселений, городских округов Иркутской области на высоконадёжные, надёжные, малонадёжные и ненадёжные», руководствуясь статьёй 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Портбайкальского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по повышению надёжности систем теплоснабжения Портбайкальского муниципального образования. (Приложение 1)

2.  Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Портбайкальские вести» и на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Портбайкальского

муниципального образования						Н.И. Симакова

Утверждён

Постановлением администрации

Портбайкальского муниципального образования

от 04.04.2019 г. № 17

ПЛАН

мероприятий по повышению надёжности систем теплоснабжения Портбайкальского муниципального образования

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Мероприятие | Цель реализации | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт котельного и котельно вспомогательного оборудования котельной «Баранчик», | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной «Баранчик» | Экономия тепловой энергии. Улучшение качества и надёжности системы теплоснабжения | 2019 г |
| 2. | Выполнение текущего ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования; | Расторжение концессионного соглашения с ООО «Кровтэкс» | Увеличение надёжности системы теплоснабжения, бесперебойное прохождение отопительных периодов. | 15 мая 2019г |
| 3. | Замена изношенных тепловых сетей | Капитальный ремонт тепловых сетей 400 м. | Экономия тепловой энергии. Улучшение качества и надёжности системы теплоснабжения | 2020-2021гг |
| 4 | Оборудование котельных отдельными скважинами, для повышения оценки по наличию источников резервного водоснабжения; | Бурение скважины рядом с котельной «Баранчик». | Обеспечения резервного, основного источника водоснабжения. | 2021-2022гг |
| 5 | Оборудование многоквартирных домов по ул. Набережная центральным холодным водоснабжением; | Прокладка сетей холодного водоснабжения в многоквартирных домах по ул. Набережная | Улучшения качества жизни жителей п. Байкал, экономия тепловой энергии. | 2020-2021 |