АДМИНИСТРАЦИЯ

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

от «  14  »   октября  2025 года № 667

О внесении изменений в муниципальный проект

«Строительство, приобретение, реконструкция, а также

проведение капитальных ремонтов образовательных

организаций Слюдянского муниципального района»

муниципальной программы «Комфортная и

безопасная среда для жизни и экологическое благополучие

Слюдянского муниципального района», утвержденный

постановлением администрации Слюдянского

муниципального района от 18.12.2024г. № 902

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 24.09.2024 года № 597 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Слюдянского муниципального района, их формирования и реализации», в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района на период до 2036 года, статьями 24, 38, 47, 58 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  изменения в муниципальный проект «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Слюдянского муниципального района» муниципальной программы «Комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района», утвержденный постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 18.12.2024г. № 902, изложив его в новой редакции (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление администрации Слюдянского муниципального района от 23  июля 2025г. № 444 «О внесении изменений в муниципальный проект «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Слюдянского муниципального района» муниципальной программы «Комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 18.12.2024г. № 902»

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные программы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.

Мэр Слюдянского

муниципального района			                      		                          А.Г. Шульц

Приложение к

постановлению

администрации Слюдянского

муниципального района

от  _____________ года № ______

ПАСПОРТ ПРОЕКТА №1

муниципальный проект «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Слюдянского муниципального района»

Таблица 1. Общие положения

| Тип проекта | Муниципальный проект в рамках регионального проекта | Срок реализации проекта |  | 2025 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Слюдянского муниципального района |  |  |  |  |
| Наименование МП | «Комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района» |  |  |  |  |
| Куратор МП | Вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального района |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель МП | Администрация Слюдянского муниципального района в лице управления стратегического и инфраструктурного развития |  |  |  |  |
| Соисполнители (СО) | Администрация Слюдянского муниципального района в лице отдела инфраструктурного развития управления стратегического и инфраструктурного развития |  |  |  |  |
| Участники (Уч) | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района» Подрядчики, определенные по результатам торгов, на реализацию мероприятия |  |  |  |  |
|  | - | НП | - |  |  |
|  | - | ГП РФ | - |  |  |
|  | 3.1.1 | РП | Региональный проект «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Иркутской области» Государственной программы Иркутской области ««Развитие образования» |  |  |
|  | 1.1 | МП | Доля введенных новых мест в муниципальных образовательных организациях в Слюдянском муниципальном районе к прогнозируемой потребности в новых местах в образовательных организациях в Слюдянском муниципальном районе |  |  |

Таблица 2. Показатели муниципального проекта №1 «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Слюдянского муниципального района»

| № п/п | Наименование показателя/ задачи |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Уровень показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип показателя Нарастающий итог (дп/нет) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. |  |  | Задача «Создание новых мест в образовательных организациях Слюдянского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля введенных новых мест в муниципальных образовательных организациях в Слюдянском муниципальном районе к прогнозируемой потребности в новых местах в образовательных организациях в Слюдянском муниципальном районе |  |  | Отдел инфраструктурного развития | ГП ИО (РП) |  | % | 0 | 2024 | 0 |  | 0 |  | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ненаследуемый |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта № 1 «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Слюдянского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата)1 | Характеристика |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог (да/нет) | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача «Создание новых мест в образовательных организациях Слюдянского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Построен и введен в эксплуатацию объект: Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка | Строительство недвижимого имущества |  | Мероприятие включает техническое обследование, разработку и корректировку ПСД, экспертизу, строительство, авторский и строительный контроль |  | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | нет | 1.1 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта № 1«Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Слюдянского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | СО, Уч | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Построен и введен в эксплуатацию объект: Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка |  | Всего | Всего: Потребность | 6554086,19 | 644909305,00 | 644909305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего: Предусмотрено | 6554086,19 | 196184240,00 | 108073260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в областном бюджете (ОБ) | 0,00 | 593316560,60 | 586867467,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в областном бюджете (ОБ) | 0,00 | 180489500,00 | 98346700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в местном бюджете (МБ) | 6554086,19 | 51592744,40 | 58041837,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в местном бюджете (МБ) | 6554086,19 | 15694740,00 | 9726560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Слюдянского муниципального района (софинансирование) | Всего: Потребность | 0,00 | 644909305,00 | 644909305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего: Предусмотрено | 0,00 | 196184240,00 | 108073260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в областном бюджете (ОБ) | 0,00 | 593316560,60 | 586867467,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в областном бюджете (ОБ) | 0,00 | 180489500,00 | 98346700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в местном бюджете (МБ) | 0,00 | 51592744,40 | 58041837,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в местном бюджете (МБ) | 0,00 | 15694740,00 | 9726560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Слюдянского муниципального района | Всего: Потребность | 6554086,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего: Предусмотрено | 6554086,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в местном бюджете (МБ) | 6554086,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в местном бюджете (МБ) | 6554086,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5. План реализации муниципального проекта № 1 «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов

образовательных организаций Слюдянского муниципального района»

| № п/п | Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | СО, Уч | Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача «Создание новых мест в образовательных организациях Слюдянского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Построенный и введенный в эксплуатацию объект: Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка | 2028 |  | Ввод объекта в эксплуатацию или законченность контракта | ЕИС |
|  | Мероприятие (результат) в 2025 -2027 году реализации | х |  | х | х |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1 Соглашение о сотрудничестве от 16.12.2024г с ООО «Ново-Строй» Ильченко В. Д. | 09.2025 | Куксина Л. В. | Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы «Школа на 725 мест в микрорайоне "Рудоуправления» г. Слюдянка № 38-1-1-2-022074-2025 от 23.04.2025г |  |