АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

От « 14  »  октября  2025 года № 668

О внесении изменений в муниципальный проект

«Улучшение условий для занятий физической культурой и

спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта

в Слюдянском муниципальном районе»

муниципальной программы «Комфортная и

безопасная среда для жизни и экологическое

благополучие Слюдянского муниципального района»,

утвержденный постановлением администрации Слюдянского

муниципального района от 18.12.2024г. № 903

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 24.09.2024 № 597 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Слюдянского муниципального района, их формирования и реализации», в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района на период до 2036 года, статьями 24, 38, 47, 58 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  изменения в муниципальный проект «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Слюдянском муниципальном районе» муниципальной программы «Комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района», утвержденный постановлением администрации Слюдянского муниципального района от 18.12.2024г. № 903, изложив его в новой редакции (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные программы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.

Мэр Слюдянского

муниципального района			                      		                          А.Г. Шульц

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации Слюдянского

муниципального района

от ______________ 2024 года № _____

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

муниципального проекта «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,

в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Слюдянском муниципальном районе»

Таблица 1. Общие положения

| Тип проекта | Муниципальный проект | Срок реализации проекта |  | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Слюдянском муниципальном районе |  |  |  |  |
| Наименование МП | Комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района |  |  |  |  |
| Куратор МП | Вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального района |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель МП | Администрация Слюдянского муниципального района в лице управления стратегического и инфраструктурного развития |  |  |  |  |
| Соисполнители (СО) | Администрация Слюдянского муниципального района в лице отдела инфраструктурного развития управления стратегического и инфраструктурного развития |  |  |  |  |
| Участники (Уч) | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района» в лице отдела культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |
| Связь с показателями НП, ГП РФ, РП, влияние на достижение показателя МПр | - | НП | - |  |  |
|  | - | ГП РФ | - |  |  |
|  | 3.1.2 | РП | Региональный проект "Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Иркутской области" Государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |
|  | 2.1 | МП | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |

Таблица 2. Показатели муниципального проекта №2 «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Слюдянском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование показателя/ задачи |  |  | Ответственный за достижение показателя | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип показателя Нарастающий итог (дп/нет) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. |  |  | Задача «Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Слюдянского района в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию спортивных объектов от планового значения |  |  | Отдел инфраструктурного развития | ГП ИО (РП) | % | 0 | 2024 | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ненаследуемый; нет |  |

Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта № 2 «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Слюдянском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)1 | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Нарастающий итог (да/нет) | Связь с показателем проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача «Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Слюдянского района в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Построен и введен в эксплуатацию объект: «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)» | Строительство и реконструкция недвижимого имущества | Мероприятие включает техническое обследование, разработку и корректировку ПСД, экспертизу, строительство, авторский и строительный контроль | Ед. | 0 |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | нет | 1.1 |

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта №2 «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Слюдянском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | СО, Уч | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Всего: | Всего: Потребность | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего: Предусмотрено | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в областном бюджете (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в областном бюджете (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в местном бюджете (МБ) | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в местном бюджете (МБ) | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники (ИИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка ПСД и получение положительных заключений |  | Администрация Слюдянского муниципального района | Всего: Потребность | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего: Предусмотрено | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в местном бюджете (МБ) | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в местном бюджете (МБ) | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |
| Построен и введен в эксплуатацию объект: «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)» |  | Всего: | Всего: Потребность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего: Предусмотрено | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в областном бюджете (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в областном бюджете (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в местном бюджете (МБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в местном бюджете (МБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Слюдянского муниципального района (софинансирование) | Всего: Потребность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего: Предусмотрено | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в областном бюджете (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в областном бюджете (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в местном бюджете (МБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в местном бюджете (МБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники (ИИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Слюдянского муниципального района | Всего: Потребность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего: Предусмотрено | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Потребность в местном бюджете (МБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Предусмотрено в местном бюджете (МБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники (ИИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5. План реализации муниципального проекта №2 «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Слюдянском муниципальном районе»

| № п/п | Мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | СО, Уч | Вид подтверждающего документа наступления контрольной точки | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача «Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Слюдянского района в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Построенный и введенный в эксплуатацию объект: «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)» | х |  | х | х |
|  | Мероприятие (результат) в 2025-2028 году реализации | х |  | х | х |
| 1.1 | Контрольная точка 1 «Включение в региональный проект» | 08.2026 | Куксина Л. В. | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета |  |
| 1.2 | Контрольная точка 2 «Заключение МК на строительство (реконструкцию) объекта» | 11.2026 | Куксина Л. В. | Муниципальный контракт на строительство (реконструкцию) объекта |  |
| 1.3 | Контрольная точка 3 «Строительство объекта» | 11.2028 | Куксина Л. В. | Акта приемки законченного строительства |  |
| 1.4 | Контрольная точка 1.4 «Заключение органа государственного строительного надзора» | 11.2028 | Куксина Л. В. | Заключение органа государственного строительного надзора Иркутской области |  |
| 1.5 | Контрольная точка 1.5 «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» | 11.2028 | Куксина Л. В. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |
| 1.6 | Контрольная точка 1.6 «Представлен отчет об использовании субсидии» | 12.2028 | Куксина Л. В. | Отчет об использовании субсидии |  |