АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

От      07     мая       №  321

Об утверждении плана мероприятий по подготовке Слюдянского муниципального района (теплоснабжающие/теплосетевые организации, многоквартирные дома Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательные учреждения и учреждения культуры Слюдянского муниципального района) к отопительному периоду 2026-2027 годов

В целях своевременной подготовки теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательных  учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов, в  соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 года   № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234, руководствуясь Уставом Слюдянского  муниципального  района, администрация Слюдянского Муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Слюдянского муниципального района (теплоснабжающие/теплосетевые организации, многоквартирные дома Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательные  учреждения и учреждения культуры Слюдянского муниципального района)  к отопительному периоду 2026-2027 годов (Приложение).

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального района в сети «Интернет»  http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные правовые акты».

- План мероприятий по подготовке Слюдянского муниципального района (теплоснабжающие/теплосетевые организации, многоквартирные дома Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательные  учреждения и учреждения культуры Слюдянского муниципального района)  к отопительному периоду 2026-2027 годов разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального района в разделе «Подготовка к прохождению отопительного сезона»  в сети «Интернет» https://www.sludyanka.ru/page/52df97e314c34d6c8a30b36e08dc79e3.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.

Мэр Слюдянского муниципального района                                                              А.Г. Шульц

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации |
|  | Слюдянского муниципального района |
|  | От 07 мая 2026 года № 321 |

План мероприятий по подготовке Слюдянского муниципального района (теплоснабжающие/теплосетевые организации, многоквартирные дома Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательные  учреждения и учреждения культуры Слюдянского муниципального района)  к отопительному периоду 2026-2027 годов

| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Продолжительность отопительного периода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2024 гг. | 24.09.2023-19.05.2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 гг. | 24.09.2024-11.05.2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025-2026 гг. | 26.09.2025-18.05.2026 |  |  | Дата окончания ОЗП будет скорректирована в зависимости от t наружного воздуха |  |  |
| 1.2 |  | Средняя температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2024 гг. | -2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 гг. | -1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025-2026 гг. | -4 |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2024 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025-2026 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2024 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025-2026 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Случаи перерывов в поставке тепловой энергии/теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2024 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025-2026 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии/теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2024 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025-2026 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Аварийные ситуации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2024 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025-2026 гг. | Не было |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Режимные условия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2024 гг. | Зависимые от погодных условий и нормативных параметров в помещениях: температура теплоносителя. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-2025 гг. | Зависимые от погодных условий и нормативных параметров в помещениях: температура теплоносителя. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025-2026 гг. | Зависимые от погодных условий и нормативных параметров в помещениях: температура теплоносителя. |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовить, согласовать и утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Слюдянского муниципального района |  |  | до 15.02.2026 г. | Отдел инфраструктурного развития |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечить наличие утвержденной (актуализированной) схемы теплоснабжения Слюдянского муниципального района в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения» |  |  | до 15.09.2026 г. | Отдел инфраструктурного развития |  |  |  |
| 2.3. | Создать комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду: - теплосетевых и теплоснабжающих организаций; - образовательных учреждений и учреждений культуры; - МКД (непосредственное управление, способ управления не выбран) |  |  | до 15.08.2026 г. | Отдел инфраструктурного развития |  |  |  |
| 2.4. | Разработать и утвердить программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду: - теплосетевых и теплоснабжающих организаций; - образовательных учреждений и учреждений культуры; - МКД (непосредственное управление, способ управления не выбран) |  |  | до 15.08.2026 г. | Отдел инфраструктурного развития |  |  |  |
| 2.5. | Провести совместные противоаварийные тренировки с теплосетевыми и теплоснабжающими организациями с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения |  |  | - 01.07.2026 г. – ООО «ДСК» (Утулик) - 02.07.2026 г.- ООО «ДСК» (п. Байкал) - Районная тренировка по графику | Отдел инфраструктурного развития |  |  |  |
| 2.6. | Провести оценку обеспечения готовности к отопительному периоду: - теплосетевых и теплоснабжающих организаций; - образовательные учреждения и учреждения культуры; - МКД (непосредственное управление, способ управления не выбран) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Выдать акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - теплосетевым и теплоснабжающим организациям |  |  | До 25.10.2026 г. |  |  | Отдел инфраструктурного развития |  |
|  | - образовательныем учреждениям и учреждениям культуры |  |  | До 10.09.2026 г. |  |  |  |  |
|  | - МКД (непосредственное управление, способ управления не выбран) |  |  | До 10.09.2026 г. |  |  |  |  |
|  | Выдать паспорта готовности к отопительному периоду: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | - теплосетевым и теплоснабжающим организациям; |  |  | До 01.11.2026 г. |  |  | Отдел инфраструктурного развития |  |
|  | - образовательным учреждениям и учреждениям культуры |  |  | До 15.09.2026 г. |  |  |  |  |
|  | - МКД (непосредственное управление, способ управления не выбран) |  |  | До 15.09.2026 г. |  |  |  |  |
| 2.7. | Подготовка и заключение договоров на расчистку автомобильных дорог в зимний период. |  |  | до 30.09.2026 |  |  | Отдел стратегического развития |  |
|  | Подготовить документы для получения акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального района |  |  | До 10.11.2026 г. (акт должен быть получен до 15 ноября 2026 г.) |  |  | Отдел инфраструктурного развития |  |
| 2.8. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду .Не позднее 20.11.2026 |  |  | До 15.11.2026 г. (паспорт должен быть получен до 20.11.2026 г.) |  |  | Отдел инфраструктурного развития |  |

CПРАВКА

о согласовании  проекта   ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Наименование документа: Об утверждении плана мероприятий по подготовке Слюдянского муниципального района (теплоснабжающие/теплосетевые организации, многоквартирные дома Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательные  учреждения и учреждения культуры Слюдянского муниципального района)  к отопительному периоду 2026-2027 годов

2. Проект подготовлен:  ведущий инженер ОИР  –  А.В. Силаенкова

3. Проект завизирован  должностными  лицами, представившими проект:

|  | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель аппарата, отдела, управления, комитета | Бондарь Е.В. |  |  |

4. Лицо, ответственное за подготовку проекта ______________________ А.В. Силаенкова

5. Курирующий вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального  района ______________________________________________________ С. Н. Иванкович

6. Визы комитетов, управлений, отделов и других подразделений:

| Наименование отдела, комитета, подразделения, должность, фамилия | Краткое содержание замечаний, подпись, дата | Замечание устранено, подпись, дата |
| --- | --- | --- |

7.  Начальник отдела нормативно – правового обеспечения администрации

муниципального района

О.Е.Маюрова

подпись		     ФИО		               дата

8. Руководитель аппарата администрации муниципального района

А.В.Скрылева

подпись		     ФИО		               дата

9. Кому разослать:

| Руководство | Кол-во экз. |
| --- | --- |
| Заместитель мэра муниципального района | 1 |
| Заместитель мэра по социально-культурным вопросам |  |
|  | Кол-во экз. |
| Слюдянское городское поселение |  |
| Байкальское городское поселение |  |
| Култукское городское поселение |  |
| Утуликское сельское поселение |  |
| Быстринское сельское поселение |  |
| Портбайкальское сельское поселение |  |
| Маритуйское сельское поселение |  |
| Новоснежнинское сельское поселение |  |

| Комитеты, управления администрации района | Кол-во экз. |
| --- | --- |
| Комитет финансов |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |  |
| Комитет по социальной политике и культуре |  |
| Руководитель аппарат администрации муниципального района |  |
| Управление труда, заработной платы и муниципальной службы |  |
| Управление социально – экономического развития |  |
| Межотраслевая централизованная бухгалтерия |  |
| Управление стратегического и инфраструктурного развития | 1 |

| Отделы администрации района | Кол-во экз. |
| --- | --- |
| Отдел ГО, ЧС администрации муниципального района |  |
| Отдел по мобилизационной работе |  |
| Отдел внутреннего и финансового контроля |  |
| Предприятия, организации, учреждения | Кол-во экз. |

10.  Разослано «______» ___________20_____ года