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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
  РАЙОНА
                                                            
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Слюдянка
                                                      
От      07     мая       №  321
	Об утверждении  плана мероприятий по подготовке Слюдянского муниципального района (теплоснабжающие/теплосетевые организации, многоквартирные дома Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательные  учреждения и учреждения культуры Слюдянского муниципального района)  к отопительному периоду 2026-2027 годов



В целях своевременной подготовки теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, многоквартирных домов Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательных  учреждений и учреждений культуры Слюдянского муниципального района к отопительному периоду 2026-2027 годов, в  соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 года   № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234, руководствуясь Уставом Слюдянского  муниципального  района, администрация Слюдянского Муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Слюдянского муниципального района (теплоснабжающие/теплосетевые организации, многоквартирные дома Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательные  учреждения и учреждения культуры Слюдянского муниципального района)  к отопительному периоду 2026-2027 годов (Приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального района в сети «Интернет»  http://www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные правовые акты».
3. План мероприятий по подготовке Слюдянского муниципального района (теплоснабжающие/теплосетевые организации, многоквартирные дома Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательные  учреждения и учреждения культуры Слюдянского муниципального района)  к отопительному периоду 2026-2027 годов разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального района в разделе «Подготовка к прохождению отопительного сезона»  в сети «Интернет» https://www.sludyanka.ru/page/52df97e314c34d6c8a30b36e08dc79e3.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.


Мэр Слюдянского муниципального района                                                              А.Г. Шульц                                                                                      

















































	
	Приложение

	
	к постановлению администрации

	
	Слюдянского муниципального района

	
	От 07 мая 2026 года № 321     





План мероприятий по подготовке Слюдянского муниципального района (теплоснабжающие/теплосетевые организации, многоквартирные дома Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательные  учреждения и учреждения культуры Слюдянского муниципального района)  к отопительному периоду 2026-2027 годов

	1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	1.1.
	Продолжительность отопительного периода

	
	2023-2024 гг.
	24.09.2023-19.05.2024
	

	
	2024-2025 гг.
	24.09.2024-11.05.2025
	

	
	2025-2026 гг.
	26.09.2025-18.05.2026 
	Дата окончания ОЗП будет скорректирована в зависимости от t наружного воздуха

	 1.2
	Средняя температура наружного воздуха

	
	2023-2024 гг.
	-2,7
	

	
	2024-2025 гг.
	-1,2
	

	
	2025-2026 гг.
	-4
	

	1.3.
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2023-2024 гг.
	Не было
	

	
	2024-2025 гг.
	Не было
	

	
	2025-2026 гг.
	Не было
	

	1.4.
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2023-2024 гг.
	Не было
	

	
	2024-2025 гг.
	Не было
	

	
	2025-2026 гг.
	Не было
	

	1.5.
	Случаи перерывов в поставке тепловой энергии/теплоносителя

	
	2023-2024 гг.
	Не было
	

	
	2024-2025 гг.
	Не было
	

	
	2025-2026 гг.
	Не было
	

	1.6.
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии/теплоносителя

	
	2023-2024 гг.
	Не было
	

	
	2024-2025 гг.
	Не было
	

	
	2025-2026 гг.
	Не было
	

	1.7.
	Аварийные ситуации

	
	2023-2024 гг.
	Не было
	

	
	2024-2025 гг.
	Не было
	

	
	2025-2026 гг.
	Не было
	

	1.8.
	Режимные условия

	
	2023-2024 гг.
	Зависимые от погодных условий и нормативных параметров в помещениях: температура теплоносителя.

	

	
	2024-2025 гг.
	Зависимые от погодных условий и нормативных параметров в помещениях: температура теплоносителя.

	

	
	2025-2026 гг.
	Зависимые от погодных условий и нормативных параметров в помещениях: температура теплоносителя.
	




	2. Мероприятия по подготовке  к отопительному периоду 2026-2027 годов

	2.1
	Подготовить, согласовать и утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Слюдянского муниципального района
	

до 15.02.2026 г.
	
Отдел инфраструктурного развития

	2.2.
	Обеспечить наличие  утвержденной (актуализированной) схемы теплоснабжения  Слюдянского муниципального района в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения»
	


до 15.09.2026 г.
	

Отдел инфраструктурного развития

	2.3.
	Создать комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду:
- теплосетевых и теплоснабжающих организаций;
  - образовательных  учреждений и учреждений культуры; 
  - МКД (непосредственное управление, способ управления не выбран)
	


до 15.08.2026 г.
	

Отдел инфраструктурного развития

	2.4.
	Разработать и утвердить программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду: 
- теплосетевых и теплоснабжающих организаций;
  - образовательных  учреждений и учреждений культуры;
  - МКД (непосредственное управление, способ управления не выбран)
	


до 15.08.2026 г.
	

Отдел инфраструктурного развития

	2.5.
	Провести совместные противоаварийные тренировки  с теплосетевыми  и теплоснабжающими организациями с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения
	
- 01.07.2026 г. – ООО «ДСК» (Утулик)
- 02.07.2026 г.- ООО «ДСК» (п. Байкал)
- Районная тренировка по графику
	
Отдел инфраструктурного развития

	2.6.
	Провести оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:
- теплосетевых и теплоснабжающих организаций;
- образовательные  учреждения и учреждения культуры; 
- МКД (непосредственное управление, способ управления не выбран)

	2.6.1.
	Выдать акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду:

	
	- теплосетевым и теплоснабжающим организациям
	До 25.10.2026 г.
	Отдел инфраструктурного развития

	
	- образовательныем  учреждениям и учреждениям культуры
	До 10.09.2026 г.
	

	
	- МКД (непосредственное управление, способ управления не выбран)
	До 10.09.2026 г.
	

	
	Выдать паспорта готовности к отопительному периоду:

	2.6.2.
	- теплосетевым и теплоснабжающим организациям;

	До 01.11.2026 г.
	Отдел инфраструктурного развития

	
	- образовательным  учреждениям и учреждениям культуры
	До 15.09.2026 г.
	

	
	- МКД (непосредственное управление, способ управления не выбран)
	До 15.09.2026 г.
	

	2.7.
	Подготовка и заключение договоров на расчистку автомобильных дорог в зимний период. 
	до 30.09.2026
	Отдел стратегического развития

	
	Подготовить документы для получения акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального района
	До 10.11.2026 г.
(акт должен быть получен до 15 ноября 2026 г.)
	Отдел инфраструктурного развития

	2.8.
	Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду .Не позднее 20.11.2026
	
До 15.11.2026 г.
(паспорт должен быть получен до 20.11.2026 г.)
	Отдел инфраструктурного развития
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о согласовании  проекта   ПОСТАНОВЛЕНИЯ


Наименование документа: Об утверждении плана мероприятий по подготовке Слюдянского муниципального района (теплоснабжающие/теплосетевые организации, многоквартирные дома Утуликского и Портбайкальского муниципальных образований; образовательные  учреждения и учреждения культуры Слюдянского муниципального района)  к отопительному периоду 2026-2027 годов

2. Проект подготовлен:  ведущий инженер ОИР  –  А.В. Силаенкова
3. Проект завизирован  должностными  лицами, представившими проект: 

	
	ФИО 
	Подпись 
	Дата 

	Руководитель  аппарата, отдела, управления,
комитета
	
Бондарь Е.В.
	
	



4. Лицо, ответственное за подготовку проекта ______________________ А.В. Силаенкова
5. Курирующий вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального  района ______________________________________________________ С. Н. Иванкович
6. Визы комитетов, управлений, отделов и других подразделений: 

	Наименование отдела, комитета, подразделения, должность, фамилия 
	Краткое содержание замечаний, подпись, дата 
	Замечание устранено, подпись, дата 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



7.  Начальник отдела нормативно – правового обеспечения администрации 
     муниципального района     
    
                   					О.Е.Маюрова
		          подпись		     ФИО		               дата


8. Руководитель аппарата администрации муниципального района


                   					А.В.Скрылева
		          подпись		     ФИО		               дата



9. Кому разослать:

	Руководство 
	Кол-во экз. 

	Заместитель мэра муниципального  района
	1

	Заместитель мэра по социально-культурным вопросам
	

	
	

	
	Кол-во экз. 

	Слюдянское городское поселение  
	

	Байкальское городское поселение  
	

	Култукское городское поселение  
	

	Утуликское сельское поселение 
	

	Быстринское сельское поселение
	

	Портбайкальское  сельское  поселение  
	

	Маритуйское сельское поселение
	

	Новоснежнинское сельское поселение
	




	Комитеты, управления администрации района
	Кол-во экз. 

	Комитет финансов 
	

	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
	

	Комитет по социальной политике и культуре
	

	Руководитель аппарат администрации муниципального района 
	

	Управление труда, заработной платы и муниципальной службы
	

	Управление социально – экономического развития
	

	Межотраслевая централизованная бухгалтерия
	

	Управление стратегического и инфраструктурного развития 
	1

	
	



	Отделы администрации района
	Кол-во экз. 

	Отдел ГО, ЧС администрации муниципального района
	

	Отдел по мобилизационной работе
	

	Отдел внутреннего и финансового контроля
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Предприятия, организации, учреждения
	Кол-во экз. 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



10.  Разослано «______» ___________20_____ года                 
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