АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

От «28 » декабря 2020 г. № 630

О создании Проектного комитета Слюдянского муниципального района

В целях повышения эффективности организации деятельности  администрации Слюдянского муниципального района по достижению целей и решению поставленных задач по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района для решения вопросов местного значения, реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района на период до 2030 года,  руководствуясь статьями 15, 15.1, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 7, 24, 38, 47 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005 г. № 303-п, администрация Слюдянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать Проектный комитет Слюдянского муниципального района и утвердить его состав (Приложение № 1).

- Утвердить Положение о Проектном комитете Слюдянского муниципального района (Приложение № 2).

- Утвердить Положение по управлению мероприятиями (проектами) Слюдянского муниципального района (Приложение № 3).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района http://www.sludyanka.ru в подразделе «Стратегическое развитие» раздела «Экономика района».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Слюдянского

муниципального района                                                                                   А.Г. Шульц

# Приложение № 1

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от «28» декабря 2020 г.  N 630

Состав Проектного комитета Слюдянского муниципального района

- Мэр Слюдянского муниципального района - руководитель Проектного комитета;

- Вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального района – заместитель руководителя Проектного комитета;

- Начальник управления социально-экономического развития администрации Слюдянского муниципального района - второй заместитель руководителя Проектного комитета;

Начальник отдела по анализу и прогнозированию социально-экономического развития территории Управления социально-экономического развития администрации Слюдянского муниципального района – ответственный секретарь Проектного комитета

Члены проектного комитета

- Заместитель мэра по социально-культурным вопросам Слюдянского муниципального района;

- Председатель МКУ «Комитет финансов Слюдянского муниципального района», заместитель мэра района;

- Председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Слюдянского муниципального района», заместитель мэра района;

- Председатель МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района»

- Начальник Управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района

- Заместитель начальника Управления стратегического и инфраструктурного развития, главный архитектор Слюдянского муниципального района

- Начальник отдела нормативно-правового обеспечения администрации Слюдянского муниципального района

- Председатель Думы Слюдянского муниципального района

Члены проектного комитета по согласованию

- Глава Слюдянского городского поселения;

- Глава Байкальского городского поселения;

- Глава Култукского городского поселения;

- Глава Быстринского сельского поселения;

- Глава Новоснежнинского сельского поселения;

- Глава Портбайкальского сельского поселения;

- Глава Маритуйского сельского поселения;

- Глава Утуликского сельского поселения

# Вице-мэр, первый заместитель мэра

# Слюдянского муниципального района                                                        Ю.Н. Азорин

# Приложение № 2

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от «28» декабря 2020 г.  N 630

Положение о Проектном комитете Слюдянского муниципального района

Общие положения

- Проектный комитет Слюдянского муниципального района (далее - Проектный комитет) – высший коллегиальный орган в сфере управления проектной деятельностью в Слюдянском муниципальном районе и органов местного самоуправления второго и первого уровня Слюдянского муниципального района (далее – ОМС).

- Проектный комитет создается в целях внедрения в Слюдянском муниципальном районе проектно-ориентированной системы управления в целях реализации приоритетных мероприятий (проектов).

- Проектно-ориентированная система управления - система управления, при которой цели и задачи социально-экономического развития территории достигаются преимущественно через реализацию мероприятий (проектов).

- Основными задачами Проектного комитета являются:

- обеспечение реализации приоритетных и других документов стратегического планирования в Слюдянском муниципальном районе;

- координация деятельности и повышение эффективности внутреннего взаимодействия ОМС, структурных подразделений, комитетов, управлений и отделов администрации Слюдянского муниципального района, являющихся участниками проектной деятельности по вопросам реализации проектов и документов стратегического планирования на территории Слюдянского района;

- выработка согласованных предложений по обеспечению реализации стратегических целей и задач и повышению эффективности реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Слюдянского муниципального района;

- обеспечение реализации приоритетных мероприятий (проектов) в рамках национальных, федеральных, региональных проектов, а также (в том числе) муниципальных проектов, включенных в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района;

- соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;

- контроль достижения результатов мероприятий (проектов) на территории Слюдянского муниципального района;

- повышение эффективности использования ресурсов.

- Проектный комитет принимает управленческие решения в части планирования приоритетных мероприятий (проектов) на среднесрочный период (на 3 года),  а также обеспечивает оперативное управление мероприятиями (проектами) и контроль реализации приоритетных мероприятий (проектов).

- К Функциям Проектного комитета относят:

- обеспечение согласованных действий участников проектной деятельности при реализации мероприятий (проектов) на территории Слюдянского муниципального района;

- принятие управленческих решений в части инициирования, планирования и контроля реализации мероприятий (проектов) на территории Слюдянского муниципального района;

- контроль хода реализации мероприятий (проектов), осуществляемых ответственными исполнителями Проектного комитета;

- рассмотрение вопроса о разработке и реализации мероприятий (проектов) на территории Слюдянского муниципального района;

- определение ответственных исполнителей и исполнителей мероприятий (проектов) в Слюдянском муниципальном районе;

- принятие решений о достижении целей и результатов мероприятий (проектов), приостановлении реализации мероприятий (проектов), возобновлении и продлении мероприятий (проектов), а также об их завершении;

- рассмотрение рисков и проблем, возникающих в ходе исполнения мероприятий (проектов).

Состав Проектного комитета и организация работы

- В состав Проектного комитета входят Руководитель, заместитель руководителя, ответственный секретарь и члены Проектного комитета. Члены Проектного комитета  - заместители мэра района, должностные лица комитетов, управлений и отделов при администрации Слюдянского муниципального района (далее – Администрация), а также главы поселений, входящих в состав района, максимально задействованные в мероприятиях.

- Ответственный секретарь Проектного комитета  не является членом Проектного комитета.

- Участники Проектного комитета  имеют право:

- согласовывать документы по реализации приоритетных мероприятий (проектов) и передавать их на утверждение администрации Слюдянского муниципального района;

-приглашать на заседания Проектного комитета  должностных лиц  администрации;

-запрашивать от подразделений администрации сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Проектный комитет задач.

- Руководитель Проектного комитета  исполняет следующие возложенные функции:

-руководит деятельностью Проектного комитета;

-назначает заседания Проектного комитета;

-руководит заседаниями Проектного комитета;

-подписывает протоколы заседаний Проектного комитета;

-принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Проектного комитета  без права голоса лиц, не являющихся членами Проектного комитета;

-раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности Проектного комитета.

- Члены Проектного комитета:

-участвуют в заседаниях Проектного комитета  и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

-выступают с докладами на заседаниях Проектного комитета;

-предоставляют на рассмотрение Проектного комитета  документы и материалы по обсуждаемым вопросам;

-выполняют поручения руководителя Проектного комитета, связанные с осуществлением деятельности в качестве члена Проектного комитета, а также решения Проектного комитета;

-делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности присутствия на заседании Проектного комитета (заблаговременно известив об этом ответственного секретаря);

-вносят предложения о внеочередном заседании Проектного комитета;

-вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;

-участвуют в выработке и принятии решений Проектного комитета.

- Ответственный секретарь Проектного комитета  исполняет следующие возложенные функции:

-организует подготовку заседания Проектного комитета;

- формирует повестку заседания Проектного комитета;

-ведет протокол заседания Проектного комитета;

-информирует членов Проектного комитета  о дате, месте и времени проведения заседаний;

-выполняет иные обязанности по поручению руководителя Проектного комитета.

- Организационной формой работы Проектного комитета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.

- На заседаниях Проектного комитета  ведется протокол. Решения Проектного комитета  обязательны для исполнения должностными лицами администрации.

- В случае невозможности участия в заседании Проектного комитета, член Проектного комитета  обязан сообщить об этом ответственному секретарю Проектного комитета  не позднее, чем за один рабочий день до установленной даты проведения заседания, с указанием лица, уполномоченного к участию в заседании Проектного комитета.

- Заседание Проектного комитета  признается правомочным, если в нем приняло участие более половины его членов.

- Каждый член Проектного комитета  обладает одним голосом. Решения принимаются простым большинством голосов членов Проектного комитета,  присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос руководителя Проектного комитета  является решающим.

- Члены Проектного комитета, которые не могут присутствовать на заседании Проектного комитета, могут направить ответственному секретарю Проектного комитета  свое особое мнение по вопросу повестки заседания Проектного комитета.

# Вице-мэр, первый заместитель мэра

# Слюдянского муниципального района                                                             Ю.Н. Азорин

# Приложение № 3

к постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от «28» декабря 2020 г.  N 630

Положение по управлению мероприятиями (проектами) Слюдянского муниципального района

- Настоящее Положение определяет принципы и порядок управления приоритетными мероприятиями (проектами) – (далее именуемые мероприятия).

- В качестве основных инструментов планирования мероприятий и контроля за их исполнением используются мероприятия, цели и задачи, установленные  муниципальными программами Слюдянского муниципального района, мероприятиями национальных, федеральных, региональных проектов. Помимо мероприятий используются поручения мэра района. Для поручений мэра района, как и для мероприятий, устанавливается срок исполнения.

- Мероприятия включаются в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития, утверждаемый постановлением администрации Слюдянского муниципального района.

- Документом, в котором утверждается ключевая информация по мероприятию (поручению мэра) является Протокол.

- На очередном заседании Проектного комитета  заслушивается информация ответственных исполнителей, обозначенных в Протоколе, о проделанной работе в рамках указанного мероприятия, об исполнении (неисполнении) в установленные сроки блоков мероприятий.

- Проектный комитет по истечению календарного года (но не позднее 20 февраля следующего года) проводит заседание, на котором формируется (уточняется) План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  со сроками исполнения на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу (на 3 года). Для каждого мероприятия определяется  ответственный исполнитель, исполнители.

- Ответственный исполнитель мероприятия назначается из числа членов Проектного комитета, заместителей мэра, начальников Комитетов, Управлений, начальников самостоятельных отделов Администрации,  а также глав поселений, входящих в состав Слюдянского муниципального района.

- Ответственный исполнитель мероприятия осуществляет и обеспечивает:

### - подготовку проектных решений для Протокола, в том числе с указанием наименования мероприятия, ответственного исполнителя, основания для инициации, периода реализации, с возможным указанием цели, задач, результатов, критериев успеха, рисков, взаимосвязи с другими мероприятиями;

- руководство процессами планирования, исполнения, управления изменениями, контроля и завершения мероприятия;

- достижение целей и результатов мероприятия;

- оперативное управление мероприятием;

- организацию работ по планированию и реализации мероприятия;

- контролю хода реализации мероприятия;

- организацию работы по реализации мероприятия;

- распределение задач между исполнителями;

- подготовку информации о статусе мероприятия, включая прогноз исполнения;

- подготовку и согласование запросов на изменение проектной документации при осуществлении строительства объектов бюджетной сферы;

- Исполнители мероприятия осуществляют и обеспечивают:

- выполнение мероприятия;

- составление отчетности по выполненным блокам мероприятия, в том числе прогноз их исполнения;

- обоснование рисков и проблем и доведение их руководителя мероприятия (при необходимости).

- Исполнение мероприятия осуществляется участниками в соответствии с установленными  Протоколом заседания Проектного комитета  сроками исполнения. Участники проекта реализуют запланированные мероприятия, при этом своевременно сообщают руководству о возникающих проблемах и рисках посредством информации об исполнении мероприятий.

- При необходимости участники мероприятия подготавливают Запросы на изменения мероприятия.

- Исполнители мероприятий несут персональную ответственность за их исполнение.

- Ответственные исполнители мероприятий, в рамках выделенных зон ответственности, обеспечивают своевременность и качество реализации мероприятий, осуществляют общее управление мероприятием.

- Ответственные исполнители, назначенные в соответствие с Протоколом заседания Проектного комитета, несут персональную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ за несвоевременное и ненадлежащее исполнение мероприятий, установленных Протоколом, а также поручений мэра района, данных в рамках исполнения мероприятий.

- Члены Проектного комитета  имеют право предложить Ответственному исполнителю мероприятия внести запрос на изменение  состава Проектного комитета  по реализации мероприятия. Руководитель мероприятия проводит анализ предложенных изменений, обсуждение их с Руководителем Проектного комитета.

- Пересмотр и внесение изменений в состав Проектного комитета  по реализации мероприятия осуществляется в порядке, предусмотренном для ее утверждения.

- Решение о прекращении или приостановлении мероприятия может быть принято исключительно мэром района.

- По итогам достижения цели мероприятия ответственный исполнитель подготавливает и представляет итоговую информацию о реализации мероприятия на очередном заседании Проектного комитета  с участием мэра района. Данная информация отражается в Протоколе. Мероприятие считается исполненным по заключению мэра района.

- По истечении календарного года ответственные исполнители совместно с исполнителями мероприятий, включенных в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Слюдянского муниципального района в срок до 01 марта текущего года подготавливают краткий отчет о стадии реализации мероприятий по состоянию на 31 декабря отчетного года по формам, направляемым ответственным секретарем Проектного комитета, в целях включения данного отчета в ежегодный отчет мэра Слюдянского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Слюдянского муниципального района.

# Вице-мэр, первый заместитель мэра

# Слюдянского муниципального района                                                         Ю.Н. Азорин