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Российская  Федерация

Иркутская  область

Слюдянский муниципальный район

ДУМА 

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Решение принято районной Думой 30 апреля 2026 г.                                         

	Отчёт о выполнении муниципальной программы  «Комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района».


Заслушав информацию начальника управления стратегического и инфраструктурного развития Слюдянского муниципального района Бондарь Е. В. о выполнении мероприятий муниципальной программы «Комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района», в соответствии со статьями 31, 48 Устава Слюдянского муниципального района, зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30.06.2005г. № 330-П, регистрационный №14-3,
РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы «Комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района» за 2025 год принять к сведению (приложение);
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района по адресу http://www.sludyanka.ru.

Председатель Думы Слюдянского

муниципального района                                                                                   А.В. Смирнов 
от 30  апреля  2026 г. № 161-VIII рд
Приложение 
к решению Думы Слюдянского  
муниципального района
от 30.04.2026г. № 161-VIII рд
Отчёт
о выполнении муниципальной программы «Комфортная и безопасная среда 
для жизни и экологическое благополучие Слюдянского муниципального района» 
за 2025 год
На 2025 г. объем финансирования по данной программе предусматривалось в сумме – 105 259 917,27 рублей, освоено – 33 901 354,89 рубля. 

В состав программы сходят следующие муниципальные проекты и комплексы процессных мероприятий:

Муниципальный проект № 1 «Строительство, приобретение, реконструкция, а также проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Слюдянского муниципального района». Основным мероприятием является строительство объекта капитального строительства «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка» ( далее – Школа на 725 мест). 
В 2025году фактическая сумма затрат составила – 2 333 977,93 рублей, в том числе оказание охранных услуг – 1 685 568,00 рублей, выполнение работ по креплению металлического уголка в блоках № 2, 3, 6 -  116  265,06 рублей, повторная государственная экспертиза проектной документации – 82 144,87 рублей, перечисление на депозитный счёт Арбитражного суда Иркутской области (оплата судебной экспертизы) – 450 000,00 рублей.
В 2025 году принимались меры по обоснованию необходимости, продолжения строительства Школы на 725 мест и поддержки со стороны Правительства Иркутской области в выделении финансирования для завершения строительства объекта. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости объекта: Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка стоимостью 1 924 567,70 тыс. рублей в уровне цен на 01.01.2025г. 
Муниципальный проект № 2 «Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Слюдянском муниципальном районе»
На 2025 г. объем финансирования по данному муниципальному проекту предусматривался в сумме – 2 000 000,00 рублей, освоено – 2 000 000,00 рубля. 

Для выполнения работ по реконструкции бассейна и строительства новых корпусов: блока № 7  с залами бокса и борьбы был заключен муниципальный контракт № ОК-63/12.2019 на корректировку проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства) с ООО «Генпроект». 
В июле 2025 г. получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости № 38-1-1-2-040536-2025  от 16.07.2025г. на сумму 909 816,23 тыс. руб. с НДС по состоянию на 01.10.2024 года. 
Протоколом заседания Штаба при Правительстве Иркутской области по вопросам осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства в Иркутской области от 04.07.2025г. принято решения об одобрении объекта «Реконструкция объекта Спортивно-оздоровительного комплекса в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)». Заявка на предоставление субсидии на реконструкцию объекта спортивной инфраструктуры в Министерство спорта Иркутской области будет подаваться в 2027 году, в соответствии с требованиями заявочной компании. 
Комплекс процессных мероприятий № 1 "Совершенствование условий для развития градостроительной деятельности".
На 2025 г. объем финансирования по данному муниципальному проекту предусматривался в сумме – 55 000,00 рублей, освоено – 55 000,00 рубля. 

По двум муниципальным контрактам Обществом с Ограниченной Ответственностью «Межевая компания кадастр» выполнены кадастровые и геодезические работы по установлению публичного сервитута в отношении земельных участков, в целях размещения объекта недвижимости – Пешеходный мост через р. Снежная в п. Новоснежная,  а так же в отношении объектов в составе пешеходного моста через р. Снежная в п. Новоснежная: автомобильная дорога по ул. Рабочая, наружное освещение. 
Комплекс процессных мероприятий № 2 «Дорожная деятельность».

На 2025 г. объем финансирования предусматривался в сумме – 76 812 799,97 рублей, освоено – 11 264 193,54 рубля. 

На мероприятия по приведению в нормативное  транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений Слюдянского муниципальнго района  на 2025 год запланировано:

- на проведение работ в рамках муниципального контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги категории IVБ-п «Подъезд к рекреационной зоне» на 2025 года запланировано - 68 410 058,99 рублей (лимиты), фактически освоено - 6 114 407,74 рублей, в том числе по основному контракту – 5 632 200,00 рублей, корректировка ПСД-  429 372,00 рублей, услуги повторной государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости - 52 835,74 руб. Причиной не освоения основной суммы денежных средств является не доведение финансовых средств областного бюджета. 
- содержание и приведение в нормативное  транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения ( в том числе зимнее содержание) запланировано - 8 402 740,98 рублей; фактически освоено – 5 149 785,8 рублей. В связи с экономией средств по контрактам на зимнее содержание дорог не освоено - 3 252 955,18 рублей.
Комплекс процессных мероприятий № 3 «Охрана окружающей среды»
На 2025 г. объем финансирования предусматривался в сумме – 15 506 030,46  рублей. Фактически освоено – 10 280 041,96 рублей, из них:

– исполнение природоохранных мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» - 10 160 041,96 рублей;

 - работы по постановке на кадастровый учет земельных участков для строительства мест (площадок) накопления ТКО - 120 000 рублей. 

В связи с отсутствием вновь выявленных несанкционированых свалок ТКО не освоено -  5 225 988,50 рублей.
Комплекс процессных мероприятий№ 4 "ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

На 2025 г. объем финансирования предусматривался в сумме – 3 632 857,58   рублей, освоено – 3 247 444,40 рубля. 
С 01 января 2025 года в связи с признанием закона Иркутской области от 03 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» в собственность Слюдянского муниципального района переданы объекты коммунальной инфраструктуры сельских поселений. На выполнение ремонтных работ на объектах теплоснабжения в п. Утулик и п. Байкал (порт) израсходовано – 530 412,77 рублей, электроснабжение и техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации насосной станции с. Маритуй – 95 857,88 рублей, приобретение угля для нужд котельной в п. Утулик и п. Байкал (порт)  , в целях обеспечения нормативного запаса топлива – 2 098 340,47 рублей, обслуживание объектов п. Мурино и с. Маритуй – 224 146,00 рублей, продление технических условий по электроснабжению и поверка теплосчетчиков – 298 687,28 рублей. 
Комплекс процессных мероприятий№ 5  "Повышение транспортной доступности"
На 2025 г. объем финансирования предусматривался в сумме – 4 771 939,33   рублей. Фактически освоено – 4 720 697,06 рубля, из них: 
- обеспечение перевозок по регулярным пригородным маршрутам на основании заключенных муниципальных контрактов – 4 122,82 рубля;

- предоставление субсидий для безальтернативных и социально-значимых маршрутов регулярных перевозок – 799 390,24 рублей;

- приобретение транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки маломобильных граждан – 3 917 184,00 рубля.
Комплекс процессных мероприятий № 6 «Переселение граждан, проживающих на территории Слюдянского муниципального района, из аварийного жилищного фонда»  
На 2025 г. объем финансирования предусматривался в сумме – 0   рублей, освоено – 0 рубля. 
Начальник управления стратегического и

инфраструктурного развития администрации 

Слюдянского муниципального района                                                       Е. В. Бондарь
