АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

от 27 декабря 2018 г. № 852

Об утверждении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на

территории муниципального образования

Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы

В целях решения приоритетных экологических проблем на территории муниципального образования Слюдянский район, руководствуясь статьей 15 Федерального закона № 131 - ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса РФ статьей 7 Федерального закона № 7 - ФЗ от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды», статьями 24, 38, 47, 58 Устава муниципального образования Слюдянский район (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30 июня 2005года № 303-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Слюдянский район № 1707 от 01 ноября 2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2014 – 2020 гг.

- Данное постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района www.sludyanka.ru в разделе «Муниципальные программы».

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра муниципального образования Слюдянский район Азорина Ю.Н.

Мэр муниципального образования

Слюдянский район                                                                                                 А.Г. Шульц

Приложение

к постановлению администрации муниципального

образования Слюдянский район от  27 декабря 2018г. № 852

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКИЙ  РАЙОН» на  2019 – 2024 годы

| Наименование муниципальной программы | «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Слюдянский район МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и защита окружающей среды |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду путем сокращения объема не переработанных и не размещенных на полигонах отходов потребления. 1.1. Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района. 1.2. Сбор и переработка отработанных ртутьсодержащих приборов и ламп от бюджетных учреждений администрации муниципального района. 2.Организация и развитие системы экологического образования детей, формирование экологической культуры. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа разработана на 2019 - 2024 гг. |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Сокращение объема не переработанных и не размещенных на полигонах отходов (ТКО) - %. 2. Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов и ламп – единиц. |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрена |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Год | Сумма затрат (всего),тыс.руб. | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет тыс.руб. | Областной бюджет тыс.руб. | Местный бюджет тыс.руб. | Иные источники тыс.руб. |
|  | 2019 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | 2020 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | 2021 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1.Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду путем сокращения объема твердых коммунальных отходов размещаемых на незащищенных земельных участках Байкальской природной территории (вне границ оборудованных полигонов), до 50% к 2024 году. 2. Ежегодная утилизация отработанных ртутьсодержащих приборов и ламп в количестве 200 единиц. |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В современном мире, а Россия здесь не исключение, увеличилось негативное воздействие на окружающую среду, что является следствием научно-технического прогресса. Загрязнение атмосферного воздуха, почвы, вод, нерациональное использование природных ресурсов создают серьезную угрозу для жизни и здоровья населения, в силу чего усиливается необходимость формирования адекватной системы государственной защиты экологических прав граждан.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации к вопросам местного значения муниципального района относится:

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды (Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды");

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов (Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления»);

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами (Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

РАЗДЕЛ 2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Слюдянский район»  на 2019 - 2024 год (далее - программа) разработана для решения приоритетных экологических проблем (размещение отходов экологически безопасным способом; совершенствование системы регулирования в области обращения с отходами;  повышение экологической безопасности; организация всей цепочки обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях сельских поселений; и т.д.), реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.

Цель  программы – «Сохранение и  защита окружающей среды»,

Достижение цели планируется за счет решения   задач - «Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду путем сокращения объема  не переработанных и не размещенных на полигонах отходов потребления» - задача 1; «Организация и развитие системы экологического образования детей, формирование экологической культуры» - задача 2 .

Задача 1 включает в себя следующие мероприятия:

- строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) (объекта межмуниципального назначения). Срок реализации мероприятия 2020 год. Целевой показатель - размещение твердых коммунальных отходов в объеме 30,0 тыс. куб.м в год (50 % от проектных решений) от  шести городских и сельских поселений муниципального района (Байкальского ГП, Слюдянского ГП, Култукского ГП, Новоснежнинского СП, Утуликского СП, Быстринского СП) ;

- сбор и переработка отработанных ртутьсодержащих приборов и ламп от бюджетных учреждений администрации муниципального района. Целевой показатель – ежегодная утилизация 200 ламп (приборов);

- строительство и оборудование мест сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района (контейнерных площадок). Целевой показатель – оборудование 10 контейнерных площадок в год в населенных пунктах сельских поселений;

- ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района. Целевой показатель – 5 единиц (мест) в год, по факту их выявления.

Задача 2 включает в себя следующие мероприятия:

- вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры. Целевой показатель – вовлечение в систему экологического образования 500 учащихся в год;

- проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.). Целевой показатель – 3 мероприятия в год.

Решение задачи 2 неразрывно связано с профессиональной работой МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район». Силами данного учреждения проводятся  экологические уроки, экологические викторины, встречи-дискуссии, конкурсные программы, фотовыставки, выставки литературы, книжные ярмарки, экологические десанты, выпускаются листовки и буклеты, и т.д.

РАЗДЕЛ 3.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы выделение подпрограмм не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4.

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Макроэкономические и финансовые риски реализации программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести как к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет федерального и областного бюджетов, так и к недостатку средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями по совершенствованию государственного регулирования, в том числе повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию, а также совершенствованию системы платежей в сфере охраны окружающей среды.

Существенная дифференциация финансовых возможностей субъектов Российской Федерации приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их полномочий в сфере охраны окружающей среды. Подавляющее большинство муниципальных образований Иркутской области являются дотационными. Ряд территорий относятся к высокодотационным. Ограниченность возможностей местных бюджетов может снижать эффективность исполнения ими собственных полномочий в сфере охраны окружающей среды, приводить к росту межмуниципальных различий в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Минимизация указанного риска возможна на основе:

- стимулирования межмуниципального сотрудничества и совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды;

- дифференциации условий софинансирования муниципальных проектов в сфере охраны окружающей среды с учетом уровня бюджетной обеспеченности;

- научно-методической поддержки органов исполнительной власти в организации исполнения функций в сфере охраны окружающей среды, развития нормативно-правовой и методической базы в данной сфере.

Законодательные риски, в том числе связанные с задержками в принятии ключевых федеральных законов, предусматривающих введение мер государственного регулирования в рамках программы. Значимым внешним фактором, влияющим на достижение результатов программы, является риск принятия решений в рамках реализации государственной политики в смежных сферах. Минимизация данной группы риска основана на обеспечении своевременной подготовки соответствующих управленческих решений.

Реализация программы может быть подвергнута рискам, связанным с причинами природного характера, включая экстремальные природные ситуации.

РАЗДЕЛ 5.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Слюдянский район на плановый период. Финансовое обеспечение программы указано в приложениях 2 и 3 муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 6.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации программы, согласно Приложению №1 планируется достижение следующих результатов (ожидаемый результат):

1.Снижение негативного воздействия хозяйственной  деятельности на окружающую среду путем сокращения объема твердых коммунальных отходов размещаемых на незащищенных земельных участках Байкальской природной территории (вне границ оборудованных полигонов), до 50% к 2024 году.

2. Ежегодная  утилизация отработанных ртутьсодержащих приборов и ламп в количестве 200 единиц.

Реализация мероприятий программы позволит:

- улучшить систему сбора, вывоза, захоронения  и утилизации твердых коммунальных  отходов на территории муниципального района;

- укрепить  систему экологического образования и просвещения;

- закрепить систему традиционных экологических акций и мероприятий.

Вице-мэр, первый заместитель мэра

муниципального образования Слюдянский район                                       Ю.Н. Азорин

Приложение 1

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды

на территории муниципального образования Слюдянский район»

на 2019 – 2024 годы

от  27 декабря 2018г   № 852

Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2017 | Оценка 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Целевые показатели муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение объема не переработанных и не размещенных на полигонах отходов (ТКО) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов и ламп | единиц | 1506 | Нет данных | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Целевые показатели мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района – полигона ТКО. | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района | единиц | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Утилизация ртутьсодержащих приборов и ламп | единиц | 1506 | Нет данных | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры | человек | Нет данных | Нет данных | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.) | единиц | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Начальник отдела стратегического  развития

администрации муниципального образования Слюдянский район                                                                                              Ледащева Л.Б.

Приложение 2

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды

на территории муниципального образования Слюдянский район»

на 2019 – 2024 годы

от  27 декабря 2018г   № 852

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы

Таблица 2

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| Программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы | всего, в том числе | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель: Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Участник 1: Администрация муниципального образования Слюдянский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Участник 2: МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 30 00 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района – полигона ТКО | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Строительство и оборудование мест сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района (контейнерных площадок) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Утилизация ртутьсодержащих приборов и ламп | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела стратегического развития

администрации муниципального образования Слюдянский район                                                                                   Л.Б. Ледащева

Начальник отдела учёта и расчётов, главный бухгалтер

администрации муниципального образования Слюдянский район                                                                                    Е.Д. Ерженина

Приложение 3

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды

на территории муниципального образования Слюдянский район»

на 2019 – 2024 годы

от  27 декабря 2018г   № 852

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы

Таблица 3

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы | Управление стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район | всего | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района – полигона ТКО |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Строительство и оборудование мест сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района (контейнерных площадок) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Утилизация ртутьсодержащих приборов и ламп | МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» | всего | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела стратегического  развития

администрации муниципального образования Слюдянский район                                                                                             Л.Б. Ледащева

Начальник отдела учёта и расчётов, главный бухгалтер

администрации муниципального образования Слюдянский район                                                                                              Е.Д. Ерженина