# Анализ показателей результативности муниципальной программы «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан муниципального образования Слюдянский район в перевозках" на 2019-2024гг.,

# достигнутых за 12 месяцев 2021 года

# (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Расчет показателя столбца 6 = столбец 5/столбец 4\*100% | 7 |
|  | | | Муниципальная программа «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан муниципального образования Слюдянский район в перевозках" на 2014-2020гг., | | | |
| 1. | Количество социально-значимых маршрутов | Ед. | 3 | 2 | 66,7 |  |
| 3. | Численность населения, охваченного автобусной сетью межпоселенческих маршрутов | Ед. | 38815 | 38895 | 100,21 |  |

Начальник отдела регулирования рынка

товаров, работ, услуг Управления

социально-экономического развития Л.Г. Пестова

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**«Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан муниципального образования Слюдянский район в перевозках"

на 2019-2024гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  руб. | | Исполнено | | Пояснения по  освоению  объемов  фина финансиро­вания |
| п/п |
|  |
|  |  |  | план на год | факт | % |  | |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан муниципального образования Слюдянский район в перевозках на 2019-2024гг | Средства местного бюджета | 275000,00 | 267889,32 | 97,41 | Экономия по результатам торгов и уменьшения количества рейсов по маршруту № № 104 «г. Байкальск – п. Новоснежная». | |
| 1.1. | *Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребностей населения муниципального района в перевозках пассажиров, повышение качества перевозок пассажиров"* | Средства местного бюджета | 275000,00 | 267889,32 | 97,41 |  | |
| 1.1.1 | Субсидирование части затрат на приобретение автобусов вместимостью более 22 мест | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.1.2 | Субсидирование социально-значимых маршрутов пригородных маршрутов межпоселенческих перевозок пассажиров, не обеспечивающих безубыточную работу перевозчиков | Средства местного бюджета | 275000,00 | 267889,32 | 97,41 |  | |
| Итого по программе , в том числе: | |  | 275000,00 | 267889,32 | 97,41 |  | |
| федеральный бюджет | |  | 0 | 0 | 0 |  | |
| бюджет Иркутской области | | | 0 | 0 | 0 |  | |
| бюджет Слюдянского района | | | 275000,00 | 267889,32 | 97,41 |  | |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 |  | |
| Справочно: капитальные расходы | | | 0 | 0 | 0 |  | |
| Справочно: капитальные расходы | | | 0 | 0 | 0 |  | |

**за 12 месяцев 2021 год** (отчетный период)

Начальник отдела регулирования рынка

товаров, работ, услуг Управления

социально-экономического развития Л.Г. Пестова