Анализ показателей результативности муниципальной программы «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан муниципального образования Слюдянский район в перевозках" на 2019-2026гг.,

достигнутых за 12 месяцев 2024 года

(отчетный период)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Расчет показателя столбца 6 = столбец 5/столбец 4*100% | 7 |
|  |  |  | Муниципальная программа «Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан муниципального образования Слюдянский район в перевозках" на 2019-2026гг., |  |  |  |
| 1. | Количество социально-значимых маршрутов | Ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 3. | Численность населения, охваченного автобусной сетью межпоселенческих маршрутов | Ед. | 38995 | 38631 | 99,07 |  |

Начальник отдела регулирования рынка

товаров, работ, услуг Управления

социально-экономического развития                                                    Л.Г. Пестова

Анализ объема финансирования муниципальной программы«Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан муниципального образования Слюдянский район в перевозках"

на 2019-2026гг. за 12 месяцев 2024 года

| № | Наименование Основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  | Исполнено |  | Пояснения по освоению объемов фина финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | факт | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан муниципального образования Слюдянский район в перевозках на 2019-2026гг | Средства местного бюджета | 1444200,00 | 1377520,32 | 95,4 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребностей населения муниципального района в перевозках пассажиров, повышение качества перевозок пассажиров" | Средства местного бюджета | 1444200,00 | 1377520,32 | 95,4 |  |  |
| 1.1.1 | Субсидирование части затрат на приобретение автобусов вместимостью более 22 мест | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Субсидирование социально-значимых маршрутов пригородных маршрутов межпоселенческих перевозок пассажиров, не обеспечивающих безубыточную работу перевозчиков | Средства местного бюджета | 1434700,00 | 1369573,62 | 95,5 |  |  |
| 1.1.2.1 | Субсидирование социально-значимых муниципальных (пригородных) маршрутов перевозок пассажиров, не обеспечивающих безубыточную работу перевозчиков | Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 1434700,00 | 1369573,62 | 95,5 |  |  |
| 1.1.2.2 | Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 9500,00 | 7946,70 | 83,65 |  |  |
| Итого по программе , в том числе: |  |  | 1444200,00 | 1377520,32 | 95,4 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| бюджет Слюдянского района |  |  | 1444200,00 | 1377520,32 | 95,4 |  |  |
| другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

Начальник отдела регулирования рынка

товаров, работ, услуг Управления

социально-экономического развития                                                    Л.Г. Пестова

Главный бухгалтер - начальник отдела

расчетов и учета Управления труда

и заработной платы                                                                                И.Н. Бушукина