Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Слюдянского муниципального района,

их формирования и реализации

# Анализ показателей результативности муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы, достигнутых **за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнено | Пояснения по достигнутымзначениям |
| план на год | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Расчет показателя столбца 6 = столбец 5/столбец 4\*100% | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы | | | | | | |
| **Целевые показатели муниципальной программы** | | | | | | |
| 1 | Сокращение объема не переработанных и не размещенных на полигонах отходов (ТКО) | % | 50 | 0 | - | Строительство полигона ТКО 2019-2022 гг. Показатель результативности будет рассчитываться после ввода объекта в эксплуатацию.Ввод в эксплуатацию объекта планируется в первом квартале 2023года. |
| 2 | Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов и ламп | Ед. | 200 | 106 | 53 | --- |
| **Целевые показатели мероприятий муниципальной программы** | | | | | | |
| 1 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды муниципального образования Слюдянский район |  | 0 | 0 | - | Полигон ТКО на территории Слюдянского района. |
| 2 | Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района – полигона ТКО. |  | 0 | 0 | - | --- |
| 3 | Строительство и оборудование мест сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района (контейнерных площадок) |  | 0 | 0 | - | Мероприятия реализовано за счет бюджетов администраций сельских поселений и предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам. |
| 4 | Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов городских, сельских поселений муниципального района |  | 5 | 0 | - | Мероприятие на землях населенных пунктов городских и сельских поселений выполняется ресурсами (силами) администраций данных поселений. |
| 5 | Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов с несанкционированных мест размещения отходов |  | 0 | 0 | - | В соответствии с требованиями природоохранного и жилищного законодательства Российской Федерации на территории Иркутской области с 1 января 2019 года осуществлен переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. **Региональный оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск» обладает исключительным правом на обращение с ТКО на территории Иркутской области (Зона 2 «Юг»).**  Т.е. услуга транспортирования – размещения отходов несанкционированных свалок зона ответственности регионального оператора и данная услуга платная. В МП района финансовые средства на данное мероприятие не предусмотрены. |
| 6 | Утилизация ртутьсодержащих приборов и ламп |  | 200 | 106 | 53 | Исполнитель мероприятия - МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района». |
| 7 | Вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры |  | 500 | 4 937 | 987,4 | Исполнитель мероприятия - МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района». |
| 8 | Проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.) |  | 3 | 37 | 1233,33 | Исполнитель мероприятия - МКУ «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района». |

# 

Приложение №4 к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Слюдянского муниципального района,

их формирования и реализации

# Анализ объема финансирования муниципальной «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район» на 2019 – 2024 годы, **за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование  Основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования, руб. | | Исполнено | Пояснения по освоению объемов финансиро­вания |
| план на год | факт | % |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | | **1. Основное мероприятие: Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов** | **ОБ**  **МБ** | **27 300 000,00**  **2 142 400,00** | **21 441 430,21**  **2 125 216,74** | **78,54**  **99,11** |  |
| 2 | | 1.1 Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды муниципального образования Слюдянский район | ОБ  МБ | 27 300 000,00  2 130 000,00 | 21 441 430,21  2 120 581,01 | 78,54  99,55 |  |
| 3 | | 1.2.  Строительство лицензированного места складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципального района – полигона ТКО | ОБ  МБ | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0  0 |  |
| 4 | | 1.3. Строительство и оборудование мест сбора твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района (контейнерных площадок) | ОБ  МБ | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0  0 |  |
| 5 | | 1.4. Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов сельских поселений муниципального района | ОБ  МБ | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0  0 |  |
| 6 | | 1.5. Утилизация ртутьсодержащих приборов и ламп | ОБ  МБ | 0,00  12 400,00 | 0,00  4 635,73 | 0  37,38 |  |
| 7 | | 1.6. Мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов с несанционированных мест размещения отходов | - | - | - | - |  |
| **8** | | **2. Основное мероприятие: Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами** | **ОБ**  **МБ** | **0,00**  **2 133 577,15** | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |  |
| 9 | | 2.1.  Вовлечение в систему экологического образования детей, формирование экологической культуры | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 10 | | 2.2. Проведение экологических мероприятий (конкурсов, викторин, и т.п.) | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 11 | | **3. Основное мероприятие:** **Мероприятия по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и иных мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.** | **ОБ**  **МБ** | **0,00**  **2 133 577,15** | **0,00**  **0,00** | **0**  **0** |  |
| **Итого по программе, в том числе:** | | |  | **31 575 977,15** | **23 566 646,95** | **74,63** |  |
| федеральный бюджет | | |  | - | - | - |  |
| бюджет Иркутской области | | | | 27 300 000,00 | 21 441 430,21 | 78,54 |  |
| бюджет Слюдянского района | | | | 4 275 977,15 | 2 125 216,74 | 49,7 |  |
| другие источники | | | | - | - | - |  |
| Справочно: капитальные расходы | | | |  |  |  |  |
| 2. | **и так далее по подпрограммам** | | |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | | |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | | |  |  |  |  |
| бюджет Слюдянского района | | | |  |  |  |  |
| другие источники | | | |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | | | |  |  |  |  |

**Начальник отдела стратегического**

**развития администрации Слюдянского**

**муниципального района Ю.М Зырянова**

**Начальник отдела учёта и расчётов, главный бухгалтер**

**администрации Слюдянского муниципального района И.Н. Бушукина**

*(39544) 51-2-05\*124*

*Яроцкая Г.Ю*.