АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Слюдянка

от   05  февраля  2026 года   № 96

О  разработке проекта схемы теплоснабжения

Слюдянского   муниципального   района

Иркутской  области  (Утуликского  и

Портбайкальского сельских поселений) на

период до 2036 года

В  соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с  Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Слюдянского  муниципального  района,  администрация Слюдянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Приступить к разработке проекта   схемы теплоснабжения Слюдянского муниципального района Иркутской области (Утуликского и Портбайкальского сельских поселений) на период до 2036 года.

2.	Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта схемы теплоснабжения Слюдянского муниципального района (Утуликское и Портбайкальское сельские поселения) на период до 2036 года (приложение № 1).

3.	Утвердить график проведения разработки и утверждения схемы теплоснабжения Слюдянского муниципального района (Утуликского и Портбайкальского сельских поселений) на период до 2036 года (приложение № 2).

4.	Разместить уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения Слюдянского муниципального района (Утуликское и Портбайкальское сельские поселения) на период до 2036 года на официальном сайте Слюдянского муниципального района в сети «Интернет» http://www.sludyanka.ru в течение 3 рабочих дней с момента подписания данного постановления.

5.	Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.

6.	Настоящее постановление разместить на официальном сайте Слюдянского муниципального района в сети «Интернет» http://www.sludyanka.ru.

7.	Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра Слюдянского муниципального района С.Н. Иванковича.

И.о. мэра Слюдянского муниципального района                                                 Т.Н. Усачева

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от          февраля   №

Состав рабочей группы

по разработке проекта схемы теплоснабжения Слюдянского муниципального района (Утуликское и Портбайкальское сельские поселения) на период до 2036 года

| № п/п | ФИО | должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Иванкович С.Н. | вице-мэр, первый заместитель мэра Слюдянского муниципального района |
| 2 | Бондарь Е.В. | начальник управления стратегического и инфраструктурного развития |
| 3 | Куксина Л.В. | начальник отдела инфраструктурного развития |
| 4 | Шехин А.В. | начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельности, главный архитектор |
| 5 | Ларионова И.А. | ведущий инженер |
| 6 | Силаенкова А.В. | ведущий инженер |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Слюдянского муниципального района

от               февраля   №

ГРАФИК

разработки  и утверждения проекта схемы теплоснабжения Слюдянского муниципального района (Утуликское и Портбайкальское сельские поселения) на период до 2036 года

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте Слюдянского муниципального района в сети «Интернет» http://www.sludyanka.ru (далее официальный сайт) в разделе «Новости» | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения | Силаенкова А.В. |
|  | Размещение в полном объеме проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте в разделе «Схемы тепло и водоснабжения» | В течение 15 календарных дней со дня поступления разработанного проекта схемы теплоснабжения | Силаенкова А.В. |
|  | Организация сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения | Не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте в разделе «Схемы тепло и водоснабжения» | Силаенкова А.В. |
|  | Размещение на официальном сайте замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения | Не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений | Силаенкова А.В. |
|  | Размещение уведомления о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации | Не менее чем за 7 календарных дней до дня начала проведения публичных слушаний | Силаенкова А.В. |
|  | Начало проведения и подготовка публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | Не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений | Силаенкова А.В. Куксина Л.В. |
|  | Подготовка и размещение протокола публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | В течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний | Силаенкова А.В. |
|  | Утверждение схемы теплоснабжения | В течение 7 рабочих дней со дня размещения протокола публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | Силаенкова А.В. |
|  | Размещение в полном объеме схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации | В течение 15 календарных дней со дня утверждения схемы теплоснабжения | Силаенкова А.В. |

СПРАВКА

о согласовании  проекта   ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Наименование документа: о  разработке проекта схемы теплоснабжения Слюдянского муниципального района (Утуликское и Портбайкальское сельские поселения) на период до 2036 года

2. Проект подготовлен:  ведущий инженер ОИР  –  А.В. Силаенкова

3. Проект завизирован  должностными  лицами, представившими проект:

|  | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель аппарата, отдела, управления, комитета | Бондарь Е.Б. |  |  |

4. Лицо, ответственное за подготовку проекта ______________________ А.В. Силаенкова

5. Курирующий вице-мэр, первый заместитель мэра района ___________ С. Н. Иванкович

6. Визы комитетов, управлений, отделов и других подразделений:

| Наименование отдела, комитета, подразделения, должность, фамилия | Краткое содержание замечаний, подпись, дата | Замечание устранено, подпись, дата |
| --- | --- | --- |

7.  Начальник отдела нормативно – правового обеспечения администрации

муниципального района

О.Е.Маюрова

подпись		     ФИО		               дата

8. Руководитель аппарата администрации муниципального района

А.В.Скрылева

подпись		     ФИО		               дата

9. Кому разослать:

| Руководство | Кол-во экз. |
| --- | --- |
| Заместитель мэра муниципального района | 1 |
| Заместитель мэра по социально-культурным вопросам |  |
|  | Кол-во экз. |
| Слюдянское городское поселение |  |
| Байкальское городское поселение |  |
| Култукское городское поселение |  |
| Утуликское сельское поселение |  |
| Быстринское сельское поселение |  |
| Портбайкальское сельское поселение |  |
| Маритуйское сельское поселение |  |
| Новоснежнинское сельское поселение |  |

| Комитеты, управления администрации района | Кол-во экз. |
| --- | --- |
| Комитет финансов |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |  |
| Комитет по социальной политике и культуре |  |
| Руководитель аппарат администрации муниципального района |  |
| Управление труда, заработной платы и муниципальной службы |  |
| Управление социально – экономического развития |  |
| Межотраслевая централизованная бухгалтерия |  |
| Управление стратегического и инфраструктурного развития |  |

| Отделы администрации района | Кол-во экз. |
| --- | --- |
| Отдел ГО, ЧС администрации муниципального района |  |
| Отдел по мобилизационной работе |  |
| Отдел внутреннего и финансового контроля |  |
| Предприятия, организации, учреждения | Кол-во экз. |

10.  Разослано «______» ___________20_____ года