АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

3 апреля 2023 г.                                                                                                  № 7

с.Маритуй

План проведения превентивных мероприятий, направленных на предотвращение перехода лесных пожаров на населенные пункты

в 2023 году  пожароопасный период

В соответствии с пунктом «а» частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2009 года № 331\139-рп «Об обеспечении проведения  эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории Иркутской области», Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава  Маритуйского  муниципального образования, в целях подготовки и обеспечения проведения эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленных угрозе схода селевых потоков распоряжаюсь:

- Утвердить План проведения превентивных мероприятий, направленных на предотвращение перехода лесных пожаров на населенные пункты в пожароопасный период 2023 года (приложение)

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Маритуйского сельского поселения                                          Е.А. Антонова

Приложение

к распоряжению от 03.04.2023 № 7

Сведения о планируемых профилактических мероприятиях путем скашивания сухой травянистой растительности, уборки кустарников, мелких деревьев от границ населенных пунктов, на территории Маритуйского сельского поселения

Таблица №1

| № п/п | Наименование МО | Привязка к населенному пункту, субъекту | Площадь планируемой работы по выкашиванию сухой травянистой растительности, уборки кустарников, мелких деревьев в весенний период 2023 года | Площадь планируемой работы по выкашиванию сухой травянистой растительности, уборки кустарников, мелких деревьев в 2023 году | Планируемая дата начала и окончания работ по выкашиванию сухой травянистой растительности, уборки кустарников, мелких деревьев в пожароопасный период 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Маритуйское МО | с.Маритуй,120 км | 0,15 | 0,16 | 01.05.2023-30.05.2023 10.09.2023-31.10.2023 |
| ИТОГО |  |  | 0,15 | 0,16 |  |

Сведения о планируемых профилактических выжиганиях сухой травянистой растительности, от границ населенных пунктов, на территории Маритуйского сельского поселения

Таблица №2

| № п/п | Наименование МО | Привязка к населенному пункту, субъекту | Площадь планируемого профилактического выжигания сухой травянистой растительности в весенний период 2023 года | Площадь планируемого профилактического выжигания сухой травянистой растительности в 2023 году | Планируемая дата окончания работ по профилактическому выжиганию сухой травянистой растительности в пожароопасный период 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Маритуйское МО | п. Маритуй | 0,5 | 0,3 | 01.04.2023 - 30.04.2023 01.10.2023 - 30.10.2023 |
|  |  | п. Баклань | 0,2 | 0,1 |  |
|  |  | п. Пыловка | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  | п. Шаражалгай | 0,2 | 0,3 |  |
|  |  | п. Половинная | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | п. Пономаревка | 0,2 | 0,1 |  |
|  |  | п. Уланово | 0 | 0 |  |
|  |  | п. Шумиха | 0 | 0 |  |
| ИТОГО |  |  | 1,3 | 1,1 |  |

Сведения о создании, обновлении минерализованных полос (опашка) по периметру населенных пунктов, на территории Маритуйского сельского поселения в весенний и осенний пожароопасный периоды 2023 года.

Таблица №3

| № п/п | Наименование МО | Привязка к населенному пункту, субъекту | Протяженность планируемой опашки в весенний период 2023года, км2 | Протяженность планируемой опашки в осенний период 2023 года, км2 | Дата начала и окончания работ по опашки в пожароопасный период 2023 года, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Маритуйское МО | п. Маритуй | 0,5 | 0,3 | 01.05.2023 - 30.05.2023 01.09.2023-31.10.2023 |
| 2 |  | п. Баклань | 0,2 | 0,2 |  |
| 3 |  | п. Пыловка | 0,2 | 0,2 |  |
| 4 |  | п. Шаражалгай | 0,2 | 0,3 |  |
| 5 |  | п. Половинная | 0,3 | 0,5 |  |
| 6 |  | п. Пономаревка | 0,3 | 0,3 |  |
| 7 |  | п. Уланово | 0,1 | 0 |  |
| 8 |  | п. Шумиха | 0 | 0 |  |
| ИТОГО |  |  | 1,8 | 1,8 |  |

Сведения о планируемой  работе по вывозу мусора несанкционированных свалок с территорий населенных пунктов и прилегающей к ним территории в весенний и осенний пожароопасный период 2023 года на территории Маритуйского сельского поселения

Таблица №4

| № п/п | Наименование МО | Привязка к населенному пункту | Планируется вывезти мусора в весенний период 2023 года, тонн | Планируется вывезти мусора в осенний период 2023 года, тонн | Дата начала и окончания работ по вывозу мусора в пожароопасного периода 2023 года, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Маритуйское МО | с.Маритуй, 120 км | 0,1 | 0,1 | 01.05.2023-31.05.2023 01.09.2023-30.09.2023 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Карпова Е.М.