# **Анализ показателей результативности муниципальной программы,**

# **достигнутых за 4 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Слюдянском муниципальном районе» на 2019 – 2026 годы | | | | | | | |
|  | | Целевые показатели программы | | | | | |
| 1. | Экономия потребляемых ресурсов (тепловая энергия, электричество, вода) | | % | 10 | 4 | 45 |  |
|  | Целевые показатели мероприятий муниципальной программы | | | | | | |
| 2 | Количество установленных приборов учета | | ед. | 11 | 4 | 36 |  |
| 3 | Количество поверенных приборов учета | | ед. | 35 | 12 | 34 |  |

Начальник отдела стратегического развития

управления стратегического и инфраструктурного развития

администрации Слюдянского муниципального района Е.В. Бондарь

**Анализ объема финансирования муниципальной программы за 4 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  руб. | | Исполнение | Пояснения по  освоению объемов  финансиро­вания |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Слюдянском муниципальном районе» на 2019 – 2026 годы | | | | | | |
| 1 | Приборы учета | бюджет Слюдянского района | 470935,31 | 461035,31 | 98 |  |
| Итого по программе, в том числе: | |  | 470935,31 | 461035,31 | 98 |  |
| федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | |  |  |  |  |
| бюджет Слюдянского района | | | 470935,31 | 461035,31 | 98 |  |
| другие источники | | |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | | |  |  |  |  |

Начальник отдела стратегического развития

управления стратегического и инфраструктурного развития

администрации Слюдянского муниципального района Е.В. Бондарь

Начальник МКУ МЦБ Е.Н. Шевченко