# Анализ показателей результативности муниципальной программы,

# достигнутых за 12 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Исполнение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Слюдянском муниципальном районе» на 2019 – 2024 годы | | | | | | | |
|  | | Целевые показатели программы | | | | | |
| 1. | Экономия потребляемых ресурсов (тепловая энергия, электричество, вода) | | % | 8 | 7 | 87,5 |  |
| 2. | Целевые показатели мероприятий муниципальной программы | | | | | | |
|  | Количество установленных приборов учета | | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Количество поверенных приборов учета | | ед. | 3 | 2 | 66,7 |  |

Начальник управления стратегического

и инфраструктурного развития Е.В. Бондарь

**Анализ объема финансирования муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основных мероприятий | Источники  финанси­рования | Объем  финансирования,  руб. | | | Исполнение | Пояснения по  освоению объемов  финансиро­вания |
| план | | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Слюдянском муниципальном районе» на 2019 – 2024 годы | | | | | | | |
| Основные мероприятия: Приборы учета | | | | | | | |
|  | Итого по программе, в том числе: |  | | **253 016,0** | **243 016,0** | **96** |  |
|  | федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области | | |  |  |  |  |
|  | бюджет Слюдянского района | | | **253 016,0** | **243016,0** | **100** |  |
|  | другие источники | | |  |  |  |  |
| 1.1 | МБОУ СОШ №50 г. Слюдянки, поверка прибора учета | бюджет Слюдянского района | | 20 700,0 | 20 700,0 | 100 |  |
| 1.2 | МБУДО ДШИ г. Байкальск, поверка прибора учета | бюджет Слюдянского района | | 54 018,0 | 54 018,0 | 100 |  |
| 1.3 | МБОУ СОШ № 49г. Слюдянки, поверка прибора учета | бюджет Слюдянского района | | 10 000,0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | МБОУ СОШ № 4 г. Слюдянки, поверка прибора учета | бюджет Слюдянского района | | 108 00,0 | 108 000,0 | 100 |  |
| 1.5 | МБОУ СОШ № 10г. Байкальск, поверка прибора учета | бюджет Слюдянского района | | 24 006,0 | 24 006,0 | 100 |  |
| 1.6 | МБДОУ Детский сад № 1, г. Слюдянка, поверка прибора учета | бюджет Слюдянского района | | 24 602,0 | 24 602,0 | 100 |  |
| 1.7 | МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянка, поверка прибора учета | бюджет Слюдянского района | | 11 690,0 | 11 690,0 | 100 |  |

Начальник управления стратегического

и инфраструктурного развития Е.В. Бондарь

И.о. начальника МКУ МЦБ Н.А. Гуслякова