#  Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2019 гг.» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Исполнено | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Расчет показателя столбца 6 = столбец 5/столбец 4\*100% | 7 |
| Муниципальная программа«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2019 гг.» |
| 1. | Проектирование и строительство полигона ТБО на территории Быстринского сельского поселения | Кол-во | 1 | - | - | Финансирование программы в 2016 году не предусмотрено |
| 2. | Утилизация отходов потребления и отходов выявленных несанкционированных свалок | Кол-во | 3 | - | - |
| 3. | Утилизация ртуть содержащих ламп (приборов) | шт. | 100 | - | - |
| 4. | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования Слюдянский район | Кол-во | 8 | 15 | 187,5 |
| 5. | Обеспечение охраны объектов незавершенного строительства | щт | 1 | - | - |

# Анализ объема финансирования муниципальной программы

# «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2019 гг.» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеОсновных мероприятий | Источникифинанси­рования | Объемфинансирования,руб. | Исполнено | Пояснения поосвоениюобъемовфина финансиро­вания |
| план на год | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проектирование и строительство полигона ТБО на территории Быстринского сельского поселения | МБ | 0 | - | - |  |
| 2. | Утилизация отходов потребления и отходов выявленных несанкционированных свалок | МБ | 0 | - | - |  |
| 3.. | Утилизация ртуть содержащих ламп (приборов) | МБ | 0 | - | - |  |
| 4. | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования Слюдянский район | МБ | 0 | - | - |  |
| 5.. | Обеспечение охраны объектов незавершенного строительства | МБ | 0 | - | - |  |
| Итого по программе, в том числе: |  | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |   | 0 |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | 0 |  |  |  |
| бюджет Слюдянского района | 0 |  |  |  |
| другие источники | 0 |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | - |  |  |  |
| 2. | и так далее но подпрограммам |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | 0 |  |  |  |
| бюджет Слюдянского района | 0 |  |  |  |
| другие источники | 0 |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | - |  |  |  |

# **Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Слюдянского района за 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) / показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в руб. |
| план | факт | Отклонение | Исполнено | план | факт | Отклонение | Исполнено |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Расчет показателя столбца 6 = столбец 5 – столбец 4  | 7 | 8 | 9 | 10Расчет показателя столбца 10 = столбец 9 – столбец 8 | 11 |
| Программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Слюдянский район на 2014-2018 гг.» |
| 1 | Проектирование и строительство полигона ТБО на территории Быстринского сельского поселения | Кол-во | 1 | 0 | 1 |  | 0 | - | - |  |
| 2 | Утилизация отходов потребления и отходов выявленных несанкционированных свалок | Кол-во | 3 | 0 | 3 |  | 0 | - | - |  |
| 3 | Утилизация ртуть содержащих ламп (приборов) | шт. | 100 | 0 | 100 |  | 0 | - | - |  |
| 4 | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования Слюдянский район | Кол-во | 8 | 15 | +7 | 187,5 | 0 | - | - |  |
| 5 | Обеспечение охраны объектов незавершенного строительства | щт | 1 | 0 | 1 |  | 0 | - | - |  |