РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Иркутская область, Слюдянский район

с.Маритуй, дом 7

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.05.2022 г. № 9

«План проведения превентивных мероприятий,

направленных на предотвращение перехода

лесных пожаров на населенные пункты

в 2022 .г пожароопасный период»

В соответствии с пунктом «а» частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Иркутской области от 27.11.2009 года № 331\139-рп «Об обеспечении проведения  эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории Иркутской области», Федерального закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и   Устава  Маритуйского  муниципального образования, в целях подготовки и обеспечения проведения эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленных угрозе схода селевых потоков администрация Маритуйского муниципального образования

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

- Разработать и утвердить План проведения превентивных мероприятий, направленных на предотвращение перехода лесных пожаров на населенные пункты в 2022 г. пожароопасный период.

Глава администрации                                                               Е.А. Антонова

Сведения о планируемых профилактических мероприятиях путем скашивания сухой травянистой растительности, уборки кустарников, мелких деревьев от границ населенных пунктов, на территории Слюдянского района.
МАРИТУЙСКОГО муниципального образования

Таблица №1

| № п/п | Наименование МО | Привязка к населенному пункту, субъекту | Площадь планируемой работы по выкашиванию сухой травянистой растительности, уборки кустарников, мелких деревьев в весенний период 2020 года | Площадь планируемой работы по выкашиванию сухой травянистой растительности, уборки кустарников, мелких деревьев в осенний период 2020года | Планируемая дата начала и окончания работ по выкашиванию сухой травянистой растительности, уборки кустарников, мелких деревьев в пожароопасный период 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Маритуйское МО | с.Маритуй,120 км | 0,28 | 0,30 | 01.05.2022-30.05.2022 10.09.2022-31.10.2022 |
| ИТОГО |  |  | 0,28 | 0,30 |  |

Сведения о планируемых профилактических выжиганиях сухой травянистой растительности, от границ населенных пунктов, на территории Слюдянского района.

Таблица №2

| № п/п | Наименование МО | Привязка к населенному пункту, субъекту | Площадь планируемого профилактического выжигания сухой травянистой растительности в весенний период 2020 года | Площадь планируемого профилактического выжигания сухой травянистой растительности в осенний период 2020 года | Планируемая дата окончания работ по профилактическому выжиганию сухой травянистой растительности в пожароопасный период 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Маритуйское МО | п. Маритуй | 3 | 3 | 01.04.2022 - 30.04.2022 01.10.2022 - 30.10.2022 |
|  |  | п. Баклань | 3 | 2 |  |
|  |  | п. Пыловка | 1 | 0,5 |  |
|  |  | п. Шаражалгай | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | п. Половинная | 3 | 2 |  |
|  |  | п. Пономаревка | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | п. Уланово | 0 | 0 |  |
|  |  | п. Шумиха | 0 | 0 |  |
| ИТОГО |  |  | 11 | 8,5 |  |

Сведения о создании, обновлении минерализованных полос (опашка) по периметру населенных пунктов, на территории Слюдянского района в весенний и осенний пожароопасный периоды 2020 года.

Таблица №3

| № п/п | Наименование МО | Привязка к населенному пункту, субъекту | Протяженность планируемой опашки в весенний период 2020года, км | Протяженность планируемой опашки в осенний период 2020 года, км | Дата начала и окончания работ по опашки в пожароопасный период 2020 года, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Маритуйское МО | п. Маритуй | 1,8 | 1,8 | 01.05.2022 - 30.05.2022 01.09.2022 - 31.10.2022 |
| 2 |  | п. Баклань | 1,2 | 1,2 |  |
| 3 |  | п. Пыловка | 0,2 | 0,2 |  |
| 4 |  | п. Шаражалгай | 0,2 | 0,2 |  |
| 5 |  | п. Половинная | 1,5 | 1,5 |  |
| 6 |  | п. Пономаревка | 0,3 | 0,3 |  |
| 7 |  | п. Уланово | 4 | 0 |  |
| 8 |  | п. Шумиха | 0 | 0 |  |
| ИТОГО |  |  | 9,2 | 5,2 |  |

Сведения о планируемой  работе по вывозу мусора несанкционированных свалок с территорий населенных пунктов и прилегающей к ним территории в весенний и осенний пожароопасный период 2020г, на территории Слюдянского района.

Таблица №4

| № п/п | Наименование МО | Привязка к населенному пункту | Планируется вывезти мусора в весенний период 2019 года, тонн | Планируется вывезти мусора в осенний период 2019 года, тонн | Дата начала и окончания работ по вывозу мусора в пожароопасного периода 2019 года, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Маритуйское МО | с.Маритуй, 120 км | 0,1 | 0,1 | 01.05.2022-31.05.2022 01.09.2022-30.09.2022 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Карпова Е.М.